恩平市水利发展“十四五”规划

前  言

“十三五”期间，我市认真贯彻落实党中央、国务院关于加快水利改革发展的一系列决策部署和省委、省政府工作部署和江门市委、市政府工作安排，着力推进水利改革发展，水利防灾减灾体系不断完善，水资源配置持续优化，农村水利基础设施建设持续夯实，水生态文明建设加快推进，河长制湖长制取得明显实效，信息化水平明显提升，恩平市水利发展“十三五”规划确定的各项目标任务基本完成，为全市经济社会可持续发展提供了强有力的水利支撑和保障。

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。恩平水利系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，牢固树立新发展理念，深入落实新时代“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，按照水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调和“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境”的治理要求、以推动水利高质量发展为目标，以建设恩平幸福河湖为主题，以全面提升水安全保障能力为主线，以改革创新为根本动力，坚持水安全风险防控底线、水资源承载力刚性约束上限、水生态保护控制红线，统筹“水资源、水安全、水环境、水生态、水文化、水经济”，加快构建恩平水网，深化水利改革创新，完善水利体制机制，不断满足人民群众对持续水安澜、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化、绿色水经济的迫切需求，持续推进恩平市水利治理体系和治理能力现代化，为恩平市奋力建设宜居宜业宜游生态示范城市提供有力的水利支撑和保障。

本规划以《恩平市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》为依据，在总结评估恩平市水利发展“十三五”规划实施情况的基础上，深入分析“十四五”时期水利改革发展面临的新形势和新要求，提出“十四五”时期水利发展的指导思想、基本原则、发展目标、总体布局，明确了主要任务、重点项目和保障措施，是指导今后五年恩平市水利发展的重要依据。

目 录

第一章  发展现状与面临形势	1

第一节  “十三五”发展成就	1

第二节  存在主要问题	9

第三节  “十四五”面临形势	11

第二章  总体要求及发展目标	13

第一节  指导思想	13

第二节  基本原则	13

第三节  编制依据	15

第四节  发展目标	19

第五节  发展总体布局	24

第三章  补强短板，完善水利基础设施网络	25

第一节  实施防洪提升工程，筑牢防洪屏障	25

第二节  强化节水优化配置，保障供水安全	27

第三节  加强河湖生态修复，维护河湖健康	29

第四节  夯实农村水利基础，支撑乡村振兴	31

第五节  推进智慧水利建设，强化智能融合	34

第四章  强化监管，提升涉水事务监管水平	39

第一节  完善水法规和监管体系	39

第二节  深化河湖水域岸线监管	39

第三节  严格节水和水资源监管	40

第四节  健全水利工程监督管理	42

第五节  强化水土保持监督管理	43

第六节  加强水旱灾害风险防控	44

第七节  提升水利执法监管水平	45

第五章  改革创新，激发水利发展内生动力	47

第一节  健全河湖长制长效机制	47

第二节  政策引导促发节水动力	47

第三节  价税改革资源有偿使用	48

第四节  推进“放管服”改革创新	48

第五节  深化工程管理体制改革	49

第六节  拓宽多元化投融资渠道	50

第七节  彰显水文化水经济品质	50

第八节  提升水利行业能力水平	51

第六章  投资规模与重点项目	53

第一节  实施计划	53

第二节  投资规模	53

第三节  投资分布	55

第四节  资金筹措	56

第五节  重点项目	58

第七章  规划实施效果分析与环境影响评价	66

第一节  实施效果分析	66

第二节  环境影响评价	68

第三节  规划衔接	69

第八章  保障措施	70

第一节  加强组织领导	70

第二节  深化前期工作	70

第三节  加大资金投入	71

第四节  健全考核机制	71

第五节  促进公众参与	72

附件	73

第一章  发展现状与面临形势

第一节  “十三五”发展成就

一、主要成就

“十三五”期间，我市积极践行新时代“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，牢牢把握“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利改革发展总基调，按照党中央、国务院决策部署以及省委、省政府的工作部署和江门市委、市政府工作要求，紧紧围绕“加快转型发展、建设幸福侨乡”的核心任务，以全面推行河长制为契机，积极推行可持续发展治水思路，继续实施防洪减灾工程，以中小河流治理、大中型水闸除险加固、小型水库除险加固、水环境治理、水生态安全作为水利发展的重点，加快水利建设，强化水利管理，不断深化水利改革，大力推进民生水利工程建设，基本完成了五年规划确定的主要目标和任务。“十三五”期间，全市总计完成水利投资11.54亿元，解决了一大批事关国计民生的水利问题，水利事业发展取得新成效。

二、主要任务完成情况

1.最严格水资源管理持续创优

实行最严格水资源管理制度。恩平市认真贯彻落实党中央、国务院关于加快水利改革发展的决策部署以及省委、省政府工作部署和江门市委、市政府工作要求，积极推进最严格水资源管理制度向纵深发展，全市用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污得到有效控制，水资源管理工作不断强化，用水总量控制目标、万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数，主要江河湖库水功能区水质达标率和跨县河流交接断面水质达标率等共六个指标持续向好，水资源管理和节约保护工作不断取得新的进展和成效。在“十三五”期间江门市实行最严格水资源管理制度考核中，恩平市取得了“良好”等次。

用水总量得到有效控制。“十三五”期间，在维持经济社会发展的同时，全市用水总量呈现逐年稳定的趋势，全市用水总量均控制在江门市下达的用水总量指标范围内。

用水强度控制得到强化。对纳入取水许可管理的取水户和公共供水管网月用水量超过5000立方米的非居民用水户实行计划用水管理。完善城镇供水设施及管网工程建设，扩大城镇自来水供水网络覆盖范围，减少供水管网漏损率。

2.水利防洪减灾体系不断完善

水利基础设施建设进一步完善。“十三五”期间，恩平市按照乡村振兴战略、粤港澳大湾区建设的工作要求，找准任务，补齐短板，不断优化和完善水利基础设施建设。以潭江河流治理工程为引领，加快城乡防灾减灾薄弱环节整治提升，稳步推进重点工程项目，加快推进中小河流治理工程、病险水库、水闸除险加固工程，进一步补强水利基础设施短板，区域水安全保障能力持续提升。

防御灾害能力显著提升。“十三五”期间，恩平市积极做好水旱灾害防御各项工作，进一步加强三防队伍建设、健全三防工作制度、建立恩平市三防指挥决策支持系统，加强基层防汛预报预警能力建设以及三防指挥中心运行环境建设，三防应急指挥能力显著提升。“十三五”期间，恩平市成功防御了21个台风、110场次强降雨的袭击，取得了无人员伤亡的显著成效，水旱灾害防御能力实现质的提升。

3.水利助农惠民工作成效明显

“十三五”期间，落实恩平市村村通自来水工程，对恩平市未使用自来水的农村进行管网或供水工程改造，涉及全市11个镇（街）120条行政村1046条自然村，惠及18.83万人，水利服务保障民生水平实现显著提升。村村通自来水、中小河流重点县及水系连通项目、小型农田水利建设等项目相继实施并发挥效益，改善了区域水系生态，进一步解决农村饮水安全问题。灌区节水改造项目建设全面加快，水利助农惠民成效显著。

4.河长制湖长制工作高位推进

“十三五”期间，恩平市高位推进河湖长制工作，市委主要领导担任市总河长，市四套领导班子成员担任市级河长，全面构建三级河长体系，全市74条河流、86宗水库、161宗山塘均设立层级河长，实现江河湖库全覆盖。统筹开展河湖“五清”“清四乱”专项行动，均取得显著成效；对莲塘水等12条潭江重点支流启动综合治理，提升重点支流水环境；完成恩平市25条跨镇河流“一河一档”编制；完成《恩平市主要河道采砂控制规划调查报告（2021-2025年）（报批稿）》编制；实施最严格水资源管理制度，严格用水审批。加强水质监测和督查考核，聘请第三方对全市河库开展动态化巡查，印发河长制“红黑榜”，督促落实整改，进一步压实治水责任。

以点带面推动全市碧道建设。建成碧道长度为10.9km，提前完成年度建设任务。其中锦江河段碧道已建成长度7.4km，莲塘水沙湖段碧道已建成长度3.5km。

5.水库移民生产生活条件持续改善

抓好年度后期扶持各项计划的实施工作，“十三五”期间完成资金支出8796.47万元，加大设施投入，实施改善水库移民生产生活条件项目95宗，实施改善水库移民生产条件项目5宗，有力推动恩平市移民村各项基础设施建设，进一步提升移民安置的管理水平。

三、重点项目完成情况

潭江河流治理工程（恩平段）。该工程建设内容为潭江干堤整治及其重要支流莲塘水治理，合计整治堤防长度23.169km，包括潭江干堤18.622km、支流莲塘水堤防4.547km，新建、重建、加固建筑物36个。“十三五”期间，潭江河流治理工程（恩平段）项目基本完成主体工程建设，累计完成投资14593万元。

中小河流治理工程。开展锦江河圣堂圩镇段治理工程、恩平市倒流河治理工程、恩平市锦江河支流（镰钩水、公仔河、仙人河、绿湾河、将军河）治理工程、恩平市太平河治理工程、锦江河（水占陂至高速公路桥段）治理工程、良西河治理工程、朗底水治理工程等7宗中小河流治理工程项目，河道治理长度共108km，累计完成投资21164.63万元。

江洲水闸除险加固工程。江洲水闸是以灌溉为主，改善锦江河水环境，兼顾防洪、航运、交通、发电等任务的大（2）型水闸， “十三五”期间开展江洲水闸除险加固工程，建设内容为泄洪闸上游段续长并加设防渗墙、闸室重建、续长下游海漫段和增设抛石防冲槽；加高闸墩、加固船闸、加固电站引水渠和护岸等。项目总投资5099万元，目前已全面完工。

塘洲水闸除险加固工程。塘洲水闸是以灌溉为主，改善锦江河水环境，兼顾防洪、航运、交通、发电等任务的大（2）型水闸。“十三五”期间开展塘洲水闸除险加固工程，主要建设内容为修复泄洪闸上护坦铺盖、加固闸室底板、抛石防冲槽，加高加厚闸墩、将原水闸上部的启闭机工作桥进行拆除重建，保留现有两座交通桥不变。项目计划总投资2860万元，目前已全面完工。

恩城水闸除险加固工程。恩城水闸除险加固工程是一座以灌溉为主，改善恩平市区及锦江河水环境，兼顾防洪、航运、交通、发电等任务的大（2）型水闸。“十三五”期间开展恩城水闸除险加固工程，主要建设内容为修复泄洪闸上护坦与闸室底板结构缝，加固闸室底板和消力池，续长下游海漫段和增设抛石防冲槽，加高加厚闸墩，拆除原水闸上部的启闭机工作桥，结合城市景观新建启闭机室，保留现有两座交通桥不变。项目总投资3484.9万元，目前已全面完工。

锦江灌区节水改造工程建设。锦江灌区是恩平市境内最大的灌溉工程，灌溉范围涉及大田、大槐、恩城、横陂、东成、圣堂、君堂、良西等八个镇（街）。“十三五”期间对锦江灌区实施了灌区节水改造工程，累计完成工程投资22521.28万元，大大提高了水资源利用率，筑牢农村经济发展基础。

恩平市村村通自来水工程。落实恩平市村村通自来水工程，对恩平市未使用自来水的农村进行管网或供水工程改造，涉及全市11个镇（街）120条行政村1046条自然村，惠及18.83万人。项目已全部完成建设，累计完成投资20644万元。

恩平市西坑灌区一期续建配套与节水改造工程。西坑灌区位于恩平市东北部牛江镇潭江一级支流莲塘水上游，距恩平市中心城区约30km。“十三五”期间实施了西坑灌区一期续建配套与节水改造工程，该工程主要建设内容为：改造渠道6.66km，重建或加固渠系建筑物22座。“十三五”期间，累计完成工程投资2480.3万元。

恩平市碧道工程。以江门市河湖库及河口海岸带为载体，统筹生态、安全、文化、景观、休闲和经济功能，通过系统思维共建共治共享，优化生态、生产、生活空间格局，打造江河安澜的行洪通道、水清岸绿的生态廊道、融入自然的休闲漫道、高质量发展的滨水经济带。“十三五”期间已完成碧道工程投资10000万元。

四、总体投资完成情况分析

2016年，全市共完成年度水利建设项目投资25629万元，其中：中央投资2443万元，省投资20340万元，江门市投资20万元，恩平市自筹2826万元。

2017年，全市共完成年度水利建设项目投资20250.87万元，其中：中央投资：10万元，省投资3503.5万元，市县资金16737.37万元。

2018年，全市共完成年度水利建设项目投资14081.66万元，其中：中央投资2466.51万元，省级投资1251.83万元，市县资金10363.32万元。

2019年，全市共完成年度水利建设项目投资21400.56万元，其中：中央资金1235万元，省级资金6292万元，市县资金13873.56万元。

2020，全市共完成年度水利建设项目投资34022.6万元，其中中央资金5553.2万元，省级资金6184.4万元，市县资金22285万元。

“十三五”期间，全市完成水利投资11.54亿元。比“十二五”期间全市完成水利投资1.64亿元增长了603%，水利建设投资规模再创新高。

| 年度 资金来源 | 中央资金（万元） | 省资金（万元） | 市县资金（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2443.00 | 20340.00 | 2846.00 | 25629.00 |
| 2017 | 10.00 | 3503.50 | 16737.37 | 20250.87 |
| 2018 | 2466.51 | 1251.83 | 10363.32 | 14081.66 |
| 2019 | 1235.00 | 6292.00 | 13873.56 | 21400.56 |
| 2020 | 5553.20 | 6184.40 | 22285.00 | 34022.60 |
| 合计 | 11707.71 | 37571.73 | 66105.25 | 115384.70 |

表1.1-1  恩平市“十三五”期间投资完成情况

五、主要目标实现情况

2020年，恩平市重点水功能区水质达标率为90%，达到“十三五”规划控制指标85%的要求。

2020年，恩平市用水总量为3.2073亿m3，不超过控制指标3.50亿m3。

2020年，万元工业增加值用水量相比2015年下降5%；万元国内生产总值用水量为158m3/万元，相比2015年下降32%，与最严格水资源管理制度考核的要求存在一些差距。

2020年，恩平市农田灌溉水有效利用系数为0.520，达到“十三五”的规划目标0.515以上的要求。

2020年，恩平市农村自来水普及率已达到95%，达到“十三五”的规划目标90%的以上的要求。

“十三五”规划指标完成情况见表1.1-2。

| 序号 | 指标 | 单位 | “十三五”规划目标 | “十三五”期末完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洪涝(干旱)灾害年均损失率 | % | ≤0.3 | 0.2 |
| 2 | 重点水功能区水质达标率 | % | ≥85 | 90 |
| 3 | 用水总量 | 亿m3 | ≤3.5 | 3.2073 |
| 4 | 万元工业增加值用水量下降 | % | 27 | 5 |
| 5 | 万元国内生产总值用水量下降 | % | 33 | 32 |
| 6 | 农田灌溉水有效利用系数 | / | ≥0.515 | 0.520 |
| 7 | 农村自来水普及率 | % | ≥90 | 95 |

表1.1-2  恩平市水利发展“十三五”规划指标完成情况

第二节  存在主要问题

“十三五”期间，全市积极开展民生水利建设，加快推进水环境整治，建立了较为完善的水利工程体系，不断筑牢全市防洪排涝安全屏障，江河流域系统整治和水生态保护修复也取得明显成效，为全市经济社会的可持续发展奠定了扎实的基础。“十四五”时期，经济社会发展面临新形势，水利发展还存在诸多不平衡、不充分、不协调的问题，当前的水利基础设施在保障水安全、改善水生态方面仍有不足，主要表现在：

区域水安全的保障能力仍待提升。近年来恩平市基本建立起防洪（潮）减灾体系，但区域水安全的保障能力仍存在短板：一是根据水库大坝安全鉴定成果，依然存在不少三类坝，急需进行除险加固；二是大部分中小河流缺乏系统有效的整治，防洪标准普遍低于20年一遇、河势不稳、河道淤塞、行洪不畅等问题。随着流域经济社会的快速发展、河流状况的变化以及治水理念的更新，社会环境、生态环境对水利建设及流域管理的要求越来越高，对防洪（潮）及排涝的安全要求进一步提高，现有防洪（潮）以及治涝标准与经济社会发展要求存在较大差距。

水资源节约和利用效率仍需提高。2020年万元工业增加值用水量为39m3/万元，2015年万元工业增加值用水量为41 m3/万元，相比2015年仅下降了5%；2020年万元国内生产总值用水量为158 m3/万元，2015年万元国内生产总值用水量为231m3/万元，相比2015年下降32%，但距离最严格水资源管理制度考核的要求还有一些差距。节水监管能力有待加强，水资源对经济社会发展的刚性约束仍需加强。

农村水利设施老化失修。恩平市是农业大市，大部分农村水利设施始建于20世纪50～70年代，由于受当时条件所限，普遍存在建设标准低、配套设施不全，老化失修严重等问题，影响了整体工程效益；2020年恩平市农田灌溉水有效利用系数约为0.520，距离2025年的规划目标0.535仍有一定差距，农业用水效率不高不但造成水资源浪费，对农业生产发展也带来一定影响。

全域自然村集中供水还没有全覆盖。恩平市自来水普及率及自然村供水率为95%，还没有实现自然村集中供水全覆盖，部分农村饮用水水质不稳定。

水利行业监管水平有待进一步提高。水利行业监管工作还存在一些薄弱环节，“重建轻管”问题依然存在，工程日常管理尚需加强，水利信息化管理水平尚待提高。

水利工程管理体制有待完善。恩平市水利工程众多，部分工程还存在着管理体制不够完善、管理机构不健全、管理人员年龄老化、文化程度不高、专业水平较低等问题，运行管理及维修养护经费不足，与“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革发展总基调要求还有一定差距。

第三节  “十四五”面临形势

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。习近平总书记提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，为新时期水利改革发展指明了方向，生态文明建设、乡村振兴战略、粤港澳大湾区建设、“一核一带一区”区域发展格局对恩平市水利工作提出了更高的要求，也带来了前所未有的机遇。

党的二十大为新时代水利事业发展指明了前进方向、提供了根本遵循。贯彻落实党的二十大精神，要进一步发挥水利基础支撑和保障作用。推进生态文明建设，对系统治理提出更高要求。实施乡村振兴战略，要求提供强有力的农村水利支撑和保障。实施国家节水行动，要求全面建设节水型社会。要加强水利工作和经济社会发展重要支撑，着力推进水文现代化。

治水矛盾转变对治水工作提出新思路。水利部提出“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，科学揭示了新时代治水的主要矛盾，把握了新老水问题相互交织的水安全形势；把握了治水的出发点和落脚点，准确把握治水对象变化，治水内容变化，治水手段和方式变化，明确了新时代治水的重点方向和任务。“十四五”期间，恩平市必须进一步补强水利工程短板，提高水利行业监管能力，加快转变治水思路和方式，在更高起点、更高层次、更高目标上构建水利改革发展新格局。

建设粤港澳大湾区要求充分发挥水的约束指引和支撑保障作用。建设粤港澳大湾区，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，也是省“1+1+9”工作部署的重点工作之首。目前，现阶段水资源时空分布不均、与生产力布局不相匹配，水环境压力巨大。建设国际一流湾区需要统筹山水林田湖草沙系统治理，解决好水资源、水生态、水环境、水灾害问题，提升水治理能力，围绕水安全保障，构建与粤港澳大湾区高质量发展相适应的水安全保障体系。

新时代广东发展定位对水利工作赋予新使命。履行国家赋予广东发展新使命，要求水利现代化走在前列。“一带一路”建设等决策部署激活水利发展新机遇。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，强化乡村振兴水利支撑保障。按照提升水治理体系和治理能力现代化水平的要求，加快构建系统完备、科学规范、运行有效的水治理制度体系和水利监督监管体系。

第二章  总体要求及发展目标

第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，牢牢把握“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调和“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境”的治理要求，深入贯彻省委、省政府工作部署和江门市委、市政府工作安排，不断推进恩平市水治理体系和治理能力现代化，努力把恩平市的河流建设成为造福人民的幸福河。

第二节  基本原则

人民至上，改善民生。牢固坚持以人民为中心的发展思想，把保护人民生命安全摆在首位，把增进福祉、改善民生作为水利改革发展的出发点和落脚点，统筹发展和安全，切实解决人民群众关心的水忧水患水盼问题，不断实现人民对美好生活的向往。

人水和谐，绿色发展。坚持人与自然和谐共生，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，加快形成节约水资源、保护水环境、涵养水生态的空间格局、产业结构、生产生活方式和消费模式，推动绿色、循环、低碳发展，还河湖以宁静、和谐、美丽，建设水清河畅、岸绿景美、江湖安澜的美好家园，实现水利高质量发展。

节水优先，高效利用。深入实施最严格水资源管理制度，强化水资源承载能力刚性约束，实行水资源消耗总量和强度双控，把节水贯穿到经济社会发展全过程和各领域，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，加快推进用水方式由粗放向节约集约转变，不断提高用水效率和效益。聚焦重点领域节水，加强用水计量监测，加大节水技术、产品的推广，大力培育水产业。

系统治理，整体施策。把握“重在保护，要在治理”战略要求，坚持山水林田湖草系统治理，以全面推行河长制湖长制和高质量建设碧道工程为重点，实施水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理。统筹促进区域、城乡、流域协调发展，提高水利发展与经济社会发展的协调性、水资源要素与其他要素的适配性，构筑空间均衡格局。

预防为主，风险管控。强化底线思维，增强忧患意识，从注重事后处置向风险防控转变，从减少灾害损失向降低安全风险转变，建立水安全风险监控预警机制，有效应对自然风险和人为风险、内部风险和外部风险。

改革创新，驱动发展。全面深化水利改革，完善水利发展机制体制，强化依法治水管水，大力推动水利科技创新，把理念创新、科技创新、体制机制创新等作为水利改革发展的强大动力引擎，加强人才队伍建设，大力推进“互联网+现代水利”建设，打造智慧水利，加快构建系统完备、科学规范、运行高效的水治理体制机制，高质量推动水治理体系和治理能力现代化。

第三节  编制依据

一、法律、法规

1.《中华人民共和国水法》，1988年1月21日第六届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2002年8月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订，同年10月1日起施行，2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订通过；

2.《中华人民共和国防洪法》，1997年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过，1998年1月1日起施行，2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订；

3.《中华人民共和国河道管理条例》，1988年6月10日中华人民共和国国务院令第3号发布，发布日起施行，2018年3月19日修订；

4.《中华人民共和国水文条例》，2007年3月28日国务院第172次常务会议通过，2007年6月1日起施行，2017年3月1日修订；

5. 《中华人民共和国防汛条例》，1991年7月2日中华人民共和国国务院令第86号发布，2011年1月8日修改；

6. 《广东省水文条例》，2012年11月29日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过，2013年1月1日起施行，2014年9月25日修订；

7.《广东省河道管理条例》，2019年11月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，2020年1月1日起施行；

8.《广东省水利工程管理条例》，1999年11月27日广东省第九届人大常委会第十三次会议通过，2020年11月27日修正；

9.《广东省实施<中华人民共和国水法>办法》，1991年9月20日广东省第七届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，2014年11月26日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，2015年1月1日起施行。

二、中央、省、江门市相关文件

1.2016年中央一号文件《中共中央、国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》；

2.2017年中央一号文件《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》；

3.2018年中央一号文件《关于实施乡村振兴战略的意见》；

4.2019年中央一号文件《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》；

5.2020年中央一号文件《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》；

6. 2021年中央一号文件《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》；

7. 2022年中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》；

8.中共中央 国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《生态文明体制改革总体方案》《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》；

9. 中央全面深化改革委员会《关于推动高质量发展的意见》；

10.中共中央办公厅、国务院办公厅《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于全面推行河长制的意见》《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》等有关文件；

11.中共十九届四中全会《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》；

12.中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》；

13.中共中央、国务院印发的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；

14.中共中央、国务院发布的《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》；

15.《中共广东省委贯彻落实〈中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定〉的实施意见》和《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的若干重大措施》；

16.国家发展改革委、水利部联合印发的《国家节水行动方案》；

17.水利部印发的《加快推进水利基础设施补短板的指导意见》《加快推进新时代水利现代化的指导意见》《关于推进合同节水管理促进节水服务产业发展的意见》《关于加强河湖管理工作的指导意见》《关于推进水利大数据发展的指导意见》等有关文件；

18.广东省委 广东省人民政府《关于构建“一核一带一区”区域发展新格局促进全省区域协调发展的意见》；

19.中国共产党广东省第十二届委员会第六次全体会议“1＋1＋9”工作部署；

20.《关于抓紧做好水利改革发展“十四五”规划思路报告编制工作的预通知》（水利部规计司，2019年4月）；

21.《广东省人民政府办公厅关于印发广东省“十四五”规划编制工作方案的通知》（粤办函〔2019〕330号）。

三、相关规划

1.《粤港澳大湾区发展规划纲要》；

2.《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

3.《广东省水利改革发展“十四五”规划工作大纲》（2020.6）；

4.《广东江门大广海湾经济区发展总体规划（2013-2030年）》；

5. 《广东省江门市流域综合规划修编报告（2005-2030）》；

6. 《江门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

7.《江门市农村水利治理规划（2018-2027）》；

8.《江门市碧道建设总体规划（2019-2035年）》；

9.《恩平市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

10.《恩平市“十四五”农村供水保障规划（2020-2025）》；

11.《恩平市水土保持规划（2020-2030）》；

12.《恩平市水资源综合规划（2013-2030年）》。

第四节  发展目标

以解决水利发展不平衡不充分不协调问题为导向，以全面服务恩平高质量发展为主线，构建安全牢固、生态和谐、空间均衡、适度超前的现代化水利工程体系和系统完备、运行高效、管控有力、智慧融合的现代化水利行业治理体系，让恩平的河流建设成为造福人民的幸福河。到2025年，建成与恩平社会主义现代化进程相适应的水安全保障体系，率先形成高质量发展的水利监管体系，实现恩平水利高质量发展走在江门前列。

——防灾减灾体系更加完善，水安全屏障夯实筑牢

大江大河及重要江河防洪工程体系更加完善，重点防洪保护区基本达到流域规划确定的防洪标准，江河堤防达标率达到90%，现有病险水库处置率100%，水旱灾害风险防御能力提升进一步增强。

——水资源高效利用体系更加完善，水资源保障能力显著增强

深入落实最严格水资源管理制度，实施“广东节水九条”，全市年供用水总量控制在3.24亿m3以内，万元工业增加值用水量、万元国内生产总值用水量落实上级下达要求，水功能区水质达标率达到95%。区域水资源优化配置格局基本形成，应急备用供水能力进一步提高。

——农村水利基础设施更加完善，乡村振兴的水利之基扎实

在规划引领下，灌排工程布局基本完善，防洪除涝能力显著提升，灌溉保障程度稳步提高，农村水生态环境明显改善，农村水利行业监管能力进一步提高，小型水利工程建设管理程序规范有序，基层服务体系不断完善，农田灌溉水有效利用系数不低于0.550，农村自来水普及率达到99.5%。

——水生态安全格局更加优化，河湖水生态环境持续改善

全面推行河长制湖长制，河湖保护和监管能力明显加强。重点地区水土流失得到全面治理，水土保持率达到92.5%。高质量建设碧道长度超过31.6km，成为恩平市生态文明建设的靓丽名片。水生态空间得到有效管护，河湖生态水量得到有效保障，水生态环境状况明显改善，全面消除劣Ⅴ类水体，重点河湖基本生态流量达标率达到95%。重点地区水生态文明建设取得积极成效。

——涉水监管体系更加完善，行业监管水平全面提升

水利信息化水平显著提升。水文服务基本满足水利中心工作和经济社会发展需求，基本实现现代化。河长制湖长制深入推进，主要河湖水域岸线得到有效管控。河长制与最严格水资源管理制度考核体系逐步完善，水资源节约、开发、利用、保护等环节得到全面监管。涉水监管法制体制机制日趋完善，水行政执法能力显著提高。水利工程、水土流失等监测预警体系基本建立。重要河湖水域岸线监管率达到95%，初步建成集标准化建设、精细化管理和智慧化运行于一体的现代化涉水监管体系。

——水利治理体系更加完善，水利改革与创新持续激发活力

初步建立河湖空间管控和长效管护机制。深化水价和水市场机制改革，激发节水内生动力、倒逼节水。水利工程管护体制改革取得实效，水利工程良性运行并发挥效益。政府主导、金融支持、社会参与的水利投融资机制更加完善，水利建设与管理资金得到有效保障。“放管服”改革持续深化，水利政务服务效能大幅提升。水法规体系逐步健全，水利监督和水行政执法水平显著提高。水利工程物业化管理率达到10%以上，初步建立人才培养引进长效机制，水利科技创新投入力度不断加大，科技创新能力持续增强。

恩平市水利发展“十四五”规划的主要指标情况见表 2.4-1。

| 序号 | 目标领域 | 主要指标 | 单位 | 现状年（2020年） | 2023年 | 2025年 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防灾减灾 | 江河堤防达标率 | % | 85.5 | 87.5 | 90 | 预期性 |
| 2 |  | 病险水库处置率 | % | / | 75 | 100 | 预期性 |
| 3 | 水资源节约集约利用 | 用水总量 | 亿m3 | 3.2073 | ≤3.5 | ≤3.24 | 约束性 |
| 4 |  | 万元工业增加值 用水量 | % | 27 | 按上级下达要求 | 按上级下达要求 | 约束性 |
| 5 |  | 万元国内生产总值 用水量 | % | 33 | 按上级下达要求 | 按上级下达要求 | 约束性 |
| 6 |  | 水功能区水质达标率 | % | 88 | 92 | 95 | 预期性 |
| 7 | 水生态保护与修复 | 水土保持率 | % | 92 | 92.3 | 92.5 | 预期性 |
| 8 |  | 碧道建设长度 | km | 13.3 | 31.6 | 31.6 | 预期性 |
| 9 |  | 重点河湖基本生态 流量达标率 | % | / | 90 | 95 | 预期性 |
| 10 | 农村水利 | 农田灌溉水有效 利用系数 | / | 0.520 | 0.535 | 0.550 | 预期性 |
| 11 |  | 农村自来水普及率 | % | 95 | 99 | 99.5 | 预期性 |
| 12 | 涉水事务监管 | 重要河湖水域岸线 监管率 | % | / | 60 | 95 | 约束性 |
| 13 | 水利工程管理 | 物业化管理率 | % | / | / | 10 | 预期性 |

表2.4-1  恩平市水利发展“十四五”规划指标体系

指标说明：

1.江河堤防达标率：五级以上堤防长度中达标堤防长度占比。计算公式：江河堤防达标率=达标堤防长度/五级以上堤防总长度。该指标反映江河堤防安全状况，为正向指标。

2.病险水库处置率：安全鉴定结果为三类坝的水库完成除险加固的数量占三类坝水库总数的比例，为正向指标。

3.用水总量：以最严格水资源管理“三条红线”为控制，确定2025年用水总量，表明水资源开发利用控制状况，为逆向指标。

4.万元工业增加值用水量：以最严格水资源管理制度用水效率控制，确定2025年万元工业增加值用水量指标或相对2020年下降率。表明工业节水效益状况，为逆向指标。

5.万元国内生产总值用水量：以最严格水资源管理制度用水效率控制，确定2025年万元国内生产总值用水量指标或相对2020年下降率。该指标反映总体用水效率，为逆向指标。

6.水功能区水质达标率：水质达标水功能区个数占水功能区总数的比率，为正向指标。

7.水土保持率：是指不存在水土流失的面积占国土总面积的比例。计算公式：水土保持率=不存在水土流失的面积/国土总面积。该指标反映水土流失治理状况，为正方向指标。

8.碧道建设长度：截止当年建成碧道总长度。

9.重点河湖基本生态流量达标率：达到保障率的重要河湖个数占评价的重要河湖总数的比率。重要河湖是指实施了生态流量管控的河流。

10.农田灌溉水有效利用系数：指田间实际灌溉用水总量与毛灌溉用水总量的比值。毛灌溉用水总量指在灌溉季节从水源引入的灌溉水量。计算公式：农田灌溉水有效利用系数=田间实际灌溉用水总量/毛灌溉用水总量。该指标反映农业用水效率，为正向指标。

11.农村自来水普及率：某区域农村集中式供水工程和城市供水管网延伸工程供水到户的农村人口占农村供水总人口的比例。计算公式：实现自来水入户供给的农村人口/农村供水总人口。该指标反映农村供水保障状况，为正向指标。

12.重要河湖水域岸线监管率：重要河湖是指集雨面积为50km2以上河流及常年水面面积1km2以上的湖泊；河湖水域岸线监管率是指划定了河湖水域岸线管理范围、明确了岸线功能分区和管理要求的重要河湖数量占重要河湖总数量的比例。计算公式：划定了河湖水域岸线管理范围、明确了岸线功能分区和管理要求的重要河湖数量/重要河湖总数量。该指标反映河湖监管状况，为正向指标。

13.水利工程物业化管理率：实现物业化管理的水利工程数量占计划实施物业化管理水利工程总数的比率，为正向指标。

第五节  发展总体布局

按照国家水网总体部署，以江河湖泊水系为基础，输排水工程为通道、控制性调蓄工程为节点、智慧化调控为手段，系统构建由水资源配置网、防洪保障网、河湖生态网和智慧水利网等组成的恩平水网，形成供水大动脉、防洪大通道、水生态大格局、智慧大网络。围绕粤港澳大湾区、省“一核一带一区”区域发展格局，着力推进恩平水网工程建设，全面提升区域水安全保障能力。

对标省内外发达城市，高标准建设水安全保障体系。全面提升城市防洪（潮）排涝能力和水灾害防御水平，统筹推进江河堤防工程提质升级、病险水库与病险水闸工程除险加固、重点涝区治理工程、洪涝灾害预报预警和应急协同处置能力建设。强化水资源集约高效利用，推进供水水源互联互通、实现多源互补供水格局；实施中型灌区续建配套与现代化改造工程。加强河湖水生态空间管控和保护，系统治理西江潭江重点支流水生态环境，构筑多条碧道汇聚的大湾区侨乡魅力碧道网，全面实现宜居水环境和健康水生态。

第三章  补强短板，完善水利基础设施网络

聚焦防洪、供水、水生态等方面突出短板，全力推进集水资源调配、水灾害防控、水生态保护、智慧水利功能一体化的恩平水网建设，加快完善水利基础设施网络，提升恩平市水安全保障能力。

第一节  实施防洪提升工程，筑牢防洪屏障

“十四五”期间，恩平市将在“十三五”期间完善防洪体系、建设城乡防洪工程、水库水闸除险加固的基础上，进一步寻找短板，查漏补缺，完善水利基础设施。

一、病险水库除险加固

“十四五”期间，计划对恩平市7宗小型水库进行除险加固，计划总投资约1000万元。

二、水闸除险加固

“十四五”期间，计划对东成水闸、横板水闸、蓝田水闸、江北水闸、沙湖水闸、安坎水闸、金贵水闸、吉安水闸、月水水闸、三山水闸、阵湾水陂（水闸）等11宗水闸工程进行加固或者重建，“十四五”期间计划总投资约38993万元。

三、重点涝区治理工程

“十三五”期间城乡治涝工程项目建设使部分城乡防洪排涝得到了有效的改善，但还有部分城乡排涝未能解决，“十四五”期间对区域水浸点开展调查工作，摸清内涝发生的具体原因，加大涝区整治的建设力度。

“十四五”期间，继续推进重点涝区治理，规划对恩平市太平西园围涝区、恩平市君堂围涝区、恩平市圣堂涝区、恩平市沙湖涝区等4个涝区进行综合治理，计划总投资约10178万元。

四、海堤工程建设

“十四五”期间推进洪滘海堤达标加固二期工程建设，建设工程内容主要包括洪滘海堤那花围、蓝田围、冲坑围达标加固，计划总投资约3500万元。

五、江堤加固

“十三五”时期恩平市重视城乡防洪工程建设，有效的提高了恩平市城乡防治能力，局部区域防洪能力仍有待提高，“十四五”期间拟对薄弱环节继续加强建设，主要为河道堤防加固。计划实施金贵围、君堂联围、飞机洞围、太平围等4条堤围加固工程，堤围防洪标准为20年一遇，堤围保护人口约5.07万人，保护耕地约6.04万亩，计划总投资约32800万元。

六、推进山洪灾害防治措施

按照非工程措施为主、工程措施为辅的防治思路，进一步加强山洪灾害防治工程措施建设。认真梳理全市存在山洪灾害安全隐患的地方，完善非工程措施建设，查漏补缺，加强水文气象测报，强化通信联络，确保汛情、汛令及时准确传递。提高水情灾情的预测、预报和预警能力。按照多层次、全方位布设雨情、水情监测系统，加密中小河流与山洪易发区监测站点，对雨情进行实时全面监测，完善山洪灾害监测网络、开展山洪灾害预警预报、建立风险预警机制、开展山洪沟治理工程。

“十四五”期间，规划实施推进恩平市山洪灾害群防群策体系建设，对恩平市山洪点的简易测站、预警设备、预警系统维护和扩建，补充储备山洪物资和开展培训宣传演练，计划总投资约150万元。

| 项目 | 实施内容 | 项目计划总投资 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 病险水库除险加固 | 对恩平市7宗小型水库进行除险加固 | 1000 |
| 水闸除险加固 | 对东成水闸、横板水闸、蓝田水闸、江北水闸、沙湖水闸、安坎水闸、金贵水闸、吉安水闸、月水水闸、三山水闸、阵湾水陂（水闸）等11宗水闸工程进行加固或者重建 | 38993 |
| 治涝工程 | 对恩平市太平西园围涝区、恩平市君堂围涝区、恩平市圣堂涝区、恩平市沙湖涝区等4个涝区进行综合治理 | 10178 |
| 海堤工程建设 | 推进洪滘海堤达标加固二期工程建设 | 3500 |
| 江堤加固 | 实施金贵围、君堂联围、飞机洞围、太平围等4条堤围加固工程 | 32800 |
| 山洪灾害防治 | 推进恩平市山洪灾害群防群策体系建设 | 150 |
| 合计 |  | 86621 |

表3.1-1  防洪减灾工程措施

第二节  强化节水优化配置，保障供水安全

坚持节水优先，强化水资源刚性约束，合理配置水资源，按照“挖潜力、强骨干”的思路，推进节水型社会建设，加强重点领域节水，推进区域水资源配置工程，实施灌区节水改造项目，加强常规水源与应急备用水源工程建设，推进城乡一体化供水，构建系统完善、量质并重、多源互补、调控自如的城乡供水网，全面提升城乡供水安全能力。

一、实施农村集中供水全覆盖或提质增效工程

根据上级下达的工作目标，到2022年要实现全域自然村供水全覆盖，推进城乡一体化供水，构建系统完善、量质并重、多源互补、调控自如的城乡供水网，全面提升城乡供水安全能力。“十四五”期间，规划实施恩平市全域自然村集中供水项目，提高区域供水保证能力，解决33.3万人的饮水安全问题，计划总投资约39030万元。

二、实施恩平市镇海湾区供水工程

随着镇海湾区及周边城镇的建设与发展，供水不足与生活生产之间的矛盾日益突出，为保证镇海湾区及周边城镇的发展所需要的正常居民生活用水及工业用水，促进江门市“一主四副多极点”中镇海湾区的经济发展，提升周边群众的幸福感和获得感，“十四五”期间，规划实施恩平市镇海湾区供水工程，水厂按照6万m3/d供水量进行建设，优先满足恩平市大槐镇、横陂镇近远期用水，富余水量可供给台山市深井镇、北陡镇或者在与恩城水厂联网后补充供水，计划总投资47078万元。

| 表3.2-1 供水保障工程措施 项目 | 实施内容 | 项目计划总投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 供水保障工程 | 恩平市农村集中供水全覆盖或提质增效工程 | 39030 |
|  | 恩平市镇海湾区供水工程 | 47078 |
| 合计 |  | 86108 |

第三节  加强河湖生态修复，维护河湖健康

以满足人民群众对健康水生态、宜居水环境的要求为目标，按照“重保护、促修复”的思路，坚持保护优先、自然恢复、绿色发展原则，以流域为单元，实施万里碧道、水生态环境修复等重大工程，建设美丽河湖。

一、高质量建设恩平市碧道工程

根据《江门市碧道建设总体规划（2019-2035年）》和《江门市碧道建设工程可行性研究报告》，以河湖库及河口海岸带为载体，统筹生态、安全、文化、景观、休闲和经济功能，通过系统思维共建共治共享，优化生态、生产、生活空间格局，打造江河安澜的行洪通道、水清岸绿的生态廊道、融入自然的休闲漫道、高质量发展的滨水经济带。“十四五”期间，恩平市规划建设7段碧道工程共31.6km（EPC+O项目4段14.7km），计划总投资约16733万元，“十三五”期间已完成投资6600万元，“十四五”期间计划完成投资约10133万元。

二、实施河湖生态保护与修复治理

为加大水资源保护力度，恩平市计划实施水生态保护和修复重大工程，推进绿色生态水网建设。“十四五”期间，计划实施江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）恩平项目区和江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（二期）恩平项目区，以实现提升水安全、改善水环境、保护与修复水生态的目标，计划总投资约14454万元。

三、那吉河流域生态清洁型小流域综合治理工程

那吉河沿线现状基本无堤防，且流域内分布有多个露天采矿区，河道内淤积严重、行洪不畅，规划对那吉河河道进行清淤疏浚、修筑河道护岸；区内土壤侵蚀区域进行全面治理，轻度侵蚀区域（区域内轻度侵蚀占比50%以上）实施封禁治理，中度及以上侵蚀区域植水保林，其中封禁治理32.56平方千米、植水保林6.06平方千米。“十四五”期间计划完成投资约3000万元。

四、恩平市锦江河综合治理工程

恩平市锦江河综合治理项目建设任务主要包括水安全提升、水环境改善、水生态保护与修复、景观与游憩系统构建等方面建设内容。其中，水安全提升包括完善防洪工程、堤岸生态化改造、缓解城镇内涝等；水环境改善包括推进水环境治理、入河排污口整治、城镇水污染防治、农村面源污染控制、饮用水水源地保护等；水生态保护与修复包括岸边带生态修复（生态廊道划定）、保护生物栖息地、加强河湖联通、水源涵养区保护、水土流失治理、生态水量保障等；景观与游憩系统构建包括打造特色鲜明的滨水空间特色游径、布设滨水慢行道、建设完善亲水便民配套设施等内容。项目计划总投资约64664万元。

| 项目 | 实施内容 | 项目计划总投资（万元） | “十三五”期间完成投资（万元） | “十四五”期间计划投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碧道工程 | 实施江门市碧道建设工程(恩平市段) | 16733 | 6600 | 10133 |
| 河湖生态保护与修复治理 | 江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)恩平项目区 | 12454 | 1119 | 11335 |
|  | 江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(二期)恩平项目区 | 2000 | 0 | 2000 |
|  | 那吉河流域生态清洁型小流域综合治理工程 | 3000 | 0 | 3000 |
|  | 恩平市锦江河综合治理工程 | 64664 | 0 | 64664 |
| 合计 |  | 98851 | 7719 | 91132 |

表3.3-1  水生态环境修复工程措施

第四节  夯实农村水利基础，支撑乡村振兴

全面实施乡村振兴战略，按照“强基础、全覆盖、抓升级、促融合”的思路，加强灌区改造、农村供水、水系整治、“五小水利工程”建设等，不断提升供水保障和灌排能力，改善农村水系面貌和人居环境，进一步促进水利基础设施城乡融合，提升农村水利基本公共服务均等化水平。

一、推进灌区节水改造工程

恩平市“十四五”期间规划实施西坑灌区第二期、宝鸭仔灌区、良西灌区、大坑灌区等4宗灌区的续建配套与节水改造工程，结合灌区信息化建设和规范化、标准化管理等工作，建立工程体系完善、管护机制健全的农村灌排体系，提高农田灌溉水利用效率。计划总投资约15951万元。

二、推进农村水系综合整治

根据水利部农村水系综合整治工作要求以及《江门市农村水利治理规划（2018-2027年）》，结合农村人居环境整治，“十四五”期间规划实施恩平市农村水系治理工程和茶山坑河、朗底水、良西河等13条农村水系整治工程，改善农村水环境和农村生活环境，为建设美丽乡村打好基础，计划总投资约9500万元。

三、开展中小河流治理

“十三五”期间恩平市河流治理重点从大江大河转到了中小河流，“十四五”期间将继续实施中小河流治理工作，规划实施那吉河治理工程、三山河治理工程、琅彁河治理工程等3宗治理工程，治理河道长度为35km，计划总投资约8412万元。

四、恩平市乡村振兴农村小水电站改造工程

试点恩平市智慧水电系统，建立智慧水电大数据，实现水电站远程监控，流域梯级调度，监控水电生态流量，对六个水电站进行升级改造。分别对东成水电站、大带水电站、凤子山水电站、丹竹河水电站、江洲水电站和阵湾水电站共六个水电站进行整套更换水轮发电机组及附属设备，更换机组调速设备，改造升压站，更换升压站设备，改造电站接地网，更换厂房吊车，重建厂房建筑，增加生态流量监控设备，升级改造控制系统按无人值守（少人值班）要求改造中控系统，实现根据水位自动开停工、自行调节机组运行参数等。项目计划总投资约11234万元。

五、良西农村水系综合治理工程

良西农村水系综合治理工程建设内容主要包括：①一河两岸综合治理；②良西河河道治理；③农村污水处理工程、底泥处理工程；④生态修复系统、底部曝气系统、底泥改良工程、投放水生动植物。项目计划总投资约3000万元。

六、恩平市锦江源灌区创建项目

恩平市锦江源大型灌区主要以恩平市锦江灌区、良西水库灌区、西坑水库灌区、宝鸭仔水库灌区及大坑灌区5宗中型灌区为基础，通过渠道工程、泵站提水工程等措施连通各个灌区，解决灌区水资源分布不平衡和田间工程渠道“最后一公里”问题，恩平市锦江源大型灌区建成后覆盖恩平市10个镇（街）约33.5万亩耕地。项目计划总投资约7550万元。

七、恩平市水网改造及灌区渠系连通工程

结合恩平市灌区与农业田间渠道存在的问题及恩平市农业田间排涝现状，大力实施恩平市水网改造及灌区渠系连通工程，加快补齐恩平市灌区干渠与农业田间渠道不连通的问题，打通阻碍农田排水的河流及排水渠道。整修渠道933条，总长525.569km；排水渠清淤46条，总长97.692km；新建巡渠路22条，总长72.728km；整修渠系建筑物15717座。经过本次改造后，新增灌溉面积1.26万亩，恢复灌溉面积3.24万亩，改善灌溉面积31.79万亩，改善除涝面积1.85万亩。工程完成后能够解决恩平市境内农田灌水与排水等问题。项目计划总投资约98898万元。

| 项目 | 实施内容 | 项目计划总投资 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 灌区节水改造工程 | 推进西坑灌区第二期、宝鸭仔灌区、良西灌区、大坑灌区等4宗灌区的续建配套与节水改造工程。 | 15951 |
| 农村水系综合整治 | 规划实施恩平市农村水系治理工程和茶山坑河、朗底水、良西河等13条农村水系整治工程。 | 9500 |
| 中小河流治理 | 规划实施那吉河治理工程、三山河治理工程、琅彁河治理工程等3宗治理工程。 | 8412 |
| 恩平市乡村振兴农村小水电站改造工程 | 试点恩平市智慧水电系统，建立智慧水电大数据，实现水电站远程监控，流域梯级调度，监控水电生态流量，对六个水电站进行升级改造。 | 11234 |
| 良西农村水系综合治理工程 | 良西河河道治理以及农村污水处理工程、底泥处理工程。 | 3000 |
| 恩平市锦江源灌区创建项目 | 以恩平市锦江灌区、良西水库灌区、西坑水库灌区、宝鸭仔水库灌区及大坑灌区5宗中型灌区为基础，通过渠道工程、泵站提水工程等措施连通各个灌区，解决灌区水资源分布不平衡和田间工程渠道“最后一公里”问题。 | 7550 |
| 恩平市水网改造及灌区渠系连通工程 | 整修渠道933条，总长525.569km；排水渠清淤 46条，总长97.692km；新建巡渠路22条，总长72.728km；整修渠系建筑物15717座。 | 98898 |
| 合计 |  | 154545 |

表3.4-1  农村水利基础设施建设重点工程

第五节  推进智慧水利建设，强化智能融合

以智慧水利工程作为抓手，推动水利基础设施建设融入“新基建”，全方位构建水利智慧监管平台，提升水利行业监管能力。推进前沿技术在水利行业创新应用，强化新技术与水利业务深度融合，打造数字江河。扩大江河湖库、水资源和节约用水、水利工程、涉水活动等监测范围，构建智能融合的全域感知监管网络体系。加强水利信息资源的汇聚存储、统筹管理、集约利用，完善基础运行环境，逐步实现数据共建共享共用。

一、建设基于水利业务智能平台

按照“强感知、增智慧”的思路，从全要素、全覆盖、全时空、全天候四个方面考虑，加密完善江河湖库、水利工程、涉水管理活动等监测范围，并整合气象、水文、海洋、自然资源、交通等应急监测数据，构建空天地海一体化智能融合的全域感知网络体系，为建设多级联动的智能调度指挥体系和智慧水利支撑体系建设提供数据收集基础。

开展全市水利信息化应用情况普查。摸查当前恩平市水利信息化监测站点建设情况，将相关记录登记造册并在地图标注。对照上级水利及政数部门对网信安全、等级保护、网络联通、数据治理和汇聚要求提出改造意见，明确时间节点和完成时间。

完善感知网络。围绕《广东万里碧道建设评价标准》《江门市潭江流域防洪预报调度方案》等，在河道关键位置和重点水利工程布设监测站点，并依托大数据汇聚平台充分整合气象、水文、海洋、自然资源、交通等相关联的应急监测数据，进一步完善水利感知网络体系。

建设智慧水利大平台。以前端感知网络体系、预警方案体系、城市管理基础数据为支撑，以电脑分析得出事件处理可行性建议为建设方向，通过数字政府基础设施为载体，建设多级联动的智慧管理平台，从而实现水利各项业务流程优化、工作模式创新、工作效率提升的目标。

二、建设与新技术融合的水利信息化亮点样版

充分利用5G、物联网、大数据、数据云、人工智能等新一代信息技术，全力推动水利管理综合信息化项目建设，力争通过建设一批示范项目，带动全流域大系统建设，全面推动我市智慧水利建设，提升全市水利信息化管理水平，实现水利管理“互联网+现代水利”。

推进小型水库“全要素”建设。根据省水利厅对小型水库标准化建设要求，对小（1）型水库和坝高15米（含15米）以上的小（2）型水库实现“四要素”（库水位、降雨量、坝体外观、渗流量）监测；坝高15米以下的小（2）型水库实现“三要素”（库水位、降雨量、坝体外观）监测。重点解决没有通讯信号覆盖的小型水库监测站点建设。

完善重点水利工程安全监测。在我市影响范围较大的水库大坝、水闸、堤围等水利工程关键建筑部位安装监测数据采集传感器，通过计算机对工程运行监测数据进行分析判断，并向管理人员推送相关处理建议和信息，加强工程日常管养维护。全天候记录工程运行情况，形成具有历史参考价值的数据资料，为水利工程基础建设、运行管理提供数据支撑。

探索新一代信息技术在水利行业应用效果。一是利用数学模型云上运行技术探索水动力模型、洪水演进模型、产流汇流模型在我市各级水利部门共享使用的可行性。二是加强与电信运营商合作，将5G基础设施建设覆盖到各类水利工程，为无人技术应用提供条件。三是由信息化建设获得数据模式逐步过渡到购买服务获得数据模式，利用服务单位提供的专业技术能力来满足水利业务相关需求，比如无人机、无人车、无人船对水利工程的日常巡查等。四是利用视频识别技术对已建水利视频监控设备进行改造。

三、数据融合治理

按照“数字政府”信息化建设要求，对各级水利行业数据资源进行数据汇集、整编和转换，与其他部门政务数据资源实现大数据时空融合处理，促进各项业务流程优化、工作模式创新、工作效益提升，从而增强水利全业务信息感知、分析、处理和智慧应用的能力，高标准完成省智慧水利融合工程地级市示范试点建设。

将已建信息化系统部署上云。研究制定信息化系统部署上云实施方案，将生产有价值数据的系统从机房迁移到政务云运行，并根据“数字政府”网信安全和数据共享要求对系统进行必要的升级改造，适时将有价值功能模块融入智慧水利大平台。

建设大数据水利业务应用。以提升办事效率，减轻机械性工作行为为目标，以“人工智能与智慧水利”相融合为重点，按照水利业务流程，依托“数字政府”大数据和物联网体系开发涵盖洪水、干旱、水工程安全运行、水工程建设、水资源开发利用、城乡供水、节水、江河湖泊和水利监督管理等主要水利业务的系统功能模块，支撑水利业务的正常开展。

“十四五”期间，恩平市计划投资约5000万元打造恩平市智慧水利，主要建设内容：一是打造流域智慧水利样板工程，通过提高恩平潭江流域各梯级电站水头利用率，实现机组自动化控制，优化对水利水电设施的集中智慧管理、调度，提升管理能效、简化相关运维管理环节、降低运维管理成本，以此为契机探索推动我市水利工程管养体制改革。二是根据江门市“数字政府”建设工作部署，充分利用物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，建设一个相对完善的基于水利业务智能平台。主要是加密完善江河湖库、水利工程、涉水管理活动等监测范围，并将全市近年来已建成的防汛指挥决策、水利工程监管、水资源管理和河长制管理等系统进行无缝对接和深度融合，打造恩平市智慧水利信息化“一张图”大平台，构建覆盖江河水系、水利工程、水利管理活动的立体化监测感知和管理调度体系。

第四章  强化监管，提升涉水事务监管水平

围绕水利重点领域，按照“增智慧、建机制、强能力”的思路，推进智慧水利网建设，健全监管体制机制，实现重点领域全过程、全要素监管，防范化解重大水安全风险，提升涉水事务监管和服务水平，不断推进水利治理体系和治理能力现代化。

第一节  完善水法规和监管体系

“十四五”期间，坚持目标引领、问题导向，以依法治水、管水为重点，以问责为抓手，通盘考虑，提升监管能力，推动水利行业监管从“宽松软”走向“严紧硬”，推进水利监督常态化、规范化、法治化建设。

第二节  深化河湖水域岸线监管

发挥河长制湖长制作用，推进河湖水域空间管控。严格河库水域岸线空间管控，塑造自然健康的河库岸线。依法划定河湖管理范围，加快推进河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界确权工作。开展主要河道水域岸线管理利用保护规划，科学划分岸线功能区，严格分区管理和用途管制。规范涉河活动管理，严禁以各种名义侵占河道、围垦塘库和非法占用水域岸线，严格涉河项目审批，强化事中事后建管，严禁河道采砂。

一、河道采砂监管

“十四五”期间计划投资约200万元，用作河道采砂监督管理工作经费，进一步加强河道采砂管理。

二、河湖水域岸线用途管控

“十四五”期间计划编制恩平市河湖岸线利用管理规划，对流域面积50平方公里及以上河湖开展岸线利用管理规划，实现岸线资源的有效利用、科学保护、强化管理，在满足行洪安全的前提下，实现河道岸线的合理开发、科学保护、有效管理。计划总投资约1000万元。

第三节  严格节水和水资源监管

坚持以水定需、节水优先的原则，强化水资源刚性约束，合理确定经济社会结构和规模，坚决抑制不合理用水需求，大力实施国家节水行动，全面监管水资源的节约、开发、利用、保护、配置、调度等各环节。

坚持以人为本，优先保障城乡居民饮水安全；坚持科学发展，量水而行、以供定需、因水制宜；坚持统筹兼顾，协调好生活、生产和生态用水；坚持人水和谐，合理开发、优化配置、有效保护水资源；坚持节水优先，强化节约用水，提高水资源的利用效率和效益；坚持改革创新，完善水资源管理体制机制；坚持因地制宜，实行分类指导，注重制度实施的可行性和有效性。

继续落实水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线和水功能区限制纳污红线，实行用水总量控制，遏制用水浪费，控制入河排污总量；严格落实水资源管理考核责任制，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，巩固节水型社会建设成果，保障生活、生产和生态用水安全，为恩平市经济社会长期平稳较快发展提供水资源支撑。

继续推行“三条红线”控制指标体系和考核制度。确立水资源开发利用控制红线，2025年末全市用水总量控制在3.24亿m3以内；确立用水效率控制红线，2025年末万元GDP用水量、万元工业增加值用水量控制在上级要求的指标以内，农业灌溉水有效利用系数提高到0.550以上；2025年末主要江河湖库水功能区达标率达到上级要求。

“十四五”期间计划组织开展重要江河生态流量管控工作和江河流域水量分配工作，编制莲塘水生态流量管控方案并组织实施。

为完善地下水监测及地下水监测站网建设，加强地下水管理。恩平市“十四五”期间计划投资约200万元建设地下水监测系统，在全市地下水监测重点地区钻井布设15个监测点，开展地下水监测工作。

计划开展已建备用水源应急供水能力的调查摸底工作。在现有备用水源基础上进行挖潜改造，制定应急备用水源管理方案，科学合理调度和管理，增强应急供水能力。

| 项目 | 实施内容 | 项目计划总投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 莲塘水生态流量管控 | 确定控制断面及生态流量，制定生态流量监测布置方案，建立监测站点，制定生态流量管控方案 | 300 |
| 恩平市实施最严格水资源制度管理 | 1.大坑灌区、宝鸭仔灌区、良西灌区取用水评估报告项目；2.恩平节水型载体建设项目；3.恩平市供水水库水质监测项目。 | 1000 |
| 恩平市地下水监测 | 计划在全市地下水监测重点地区钻井布设15个监测点，开展地下水监测工作。 | 200 |
| 恩平市应急备用水源调度和管理方案编制 | 开展各已建备用水源应急供水能力的调查摸底工作。在现有备用水源基础上进行挖潜改造，制定应急备用水源管理方案，科学合理调度和管理，增强应急供水能力 | 100 |
| 合计 |  | 1600 |

表4.3-1 强化强化水资源监管，促进水资源节约集约利用重点措施

第四节  健全水利工程监督管理

优化、完善水利工程管理队伍建设，逐步实现水利工程管理队伍年轻化、知识化、专业化。同时，积极探索水利工程管理新模式，逐步提高我市水利工程运行管理和维修养护水平，维护工程良好面貌和功能正常发挥。要落实稳定的管理和维修养护经费保障机制，按有关标准配足运行管理和维修养护经费。要建立健全明晰的管理责任制，落实水利工程安全管理责任制、防汛安全责任制和安全生产责任制；要建立健全明确的管护工作制度，通过健全的管理制度，进一步规范值班值守、巡视检查、安全监测、操作运用和维修养护等管理活动；要建立界定明晰的管理和保护范围，按照水利工程管理的有关规定要求，进一步落实和明确各类型水利工程管理和保护范围，在工程管理范围边界埋设界桩，在保护范围边界设置相应标记；要建立完善的绩效考核和监督制度，每年要根据绩效考核办法对工程运行管理单位或承担物业化管理的单位（企业）进行考核监督，并建立奖惩机制。通过这些措施，规范运行管理和维修养护行为，使工程长期保持良性运行。进一步加大水利资金监管力度，以资金流为主线，实行水利资金分配、拨付、使用的全过程监管，确保资金得到安全高效利用。

“十四五”期间计划投资约3500万元实施恩平市小型水库安全运行管理标准化建设，建设内容包括制作标识标牌、坝容坝貌提升、档案管理、安装水位尺及汛限水位标识、补充防汛物资、三要素建设、渗流量监测、工程维修养护、白蚁防治和物业化管理等。

第五节  强化水土保持监督管理

健全水土保持行业监管。制定水土保持权责清单，明确水土保持权责事项。加强水土保持主体责任落实的监管，建立水土保持监督检查与水行政综合执法的长效机制。

加强人为水土流失监管。建立人为水土流失常态化监管机制，持续推进人为水土流失信息化监管全覆盖。全面强化生产建设项目水土保持监管，对生产建设项目水土保持工作实行全过程监管，推进生产建设项目强制性预防措施的落实，加强施工过程水土流失预防和治理。

加强城市水土保持监管。完善城市水土保持监督体系，通过建立生产建设单位水土保持信用评价机制，推行行为自律；加强生产建设项目水土资源保护的刚性约束，引导城市建设向海绵城市方向发展。建立水土流失突发事件应对和预警机制，划分水土流失突发事件等级，建立健全应急处理与应急保障措施。逐步建立合理的城市水土保持生态评价体系，全面评价城市水土保持生态建设和管理状况。

提高水土保持监测支撑能力。实施流域水土流失动态监测全覆盖，定量掌握水土流失强度和动态变化。加强监测站点建设，优化水土保持监测站网。加强卫星遥感、无人机、大数据等信息技术在水土保持监管等工作的应用，为水土保持检查、监督执法等提供及时、全覆盖、精准的技术支持，全面提升水土保持监管水平和能力。

第六节  加强水旱灾害风险防控

“十四五”期间，要牢固树立底线思维，强化风险意识，完善各级水旱灾害防御预案以及水库、水闸等工程的应急预案，建立健全应急处置机制，妥善应对水安全极端情况和各种困难局面，最大程度预防和减少突发水安全事件及其造成的损害。推进防汛抢险物资设备的标准化建设，立足于全市的防汛抢险工作，打造“高、新、尖”的适应当前水利防汛抢险工作的现代化防汛抢险物资储备中心。

针对流域大洪水、强台风、暴雨与风暴潮防御预警预报薄弱环节，为强化通信联络，确保汛情、汛令及时准确传递，提高水情灾情的预测、预报和预警能力。“十四五”期间计划投资约605万元，编制实施恩平市城市超标洪水防御预案及恩平市洪水干旱灾害防治规划，针对超标准洪水类型、等级进行城市洪水风险分析：分析高水文运行下防洪圈及穿堤建筑物本身安全隐患；分析城市现状防洪圈遭遇超标洪水漫顶决口、滑坡决口或穿堤建筑物接触渗漏决口等情况下的影响区域与程度，确定城市淹没区域，绘制洪水风险示意图，明确不同等级灾害的风险区域、危害形式、危害程度等指标。

第七节  提升水利执法监管水平

全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度（以下统称“三项制度”）。“三项制度”在各级行政执法机关全面推行，行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收征用、行政许可等行为得到有效规范，行政执法公示制度机制不断健全，做到执法行为过程信息全程记载、执法全过程可回溯管理、重大执法决定法制审核全覆盖，全面实现执法信息公开透明、执法全过程留痕、执法决定合法有效，行政执法能力和水平整体大幅提升，行政执法行为被纠错率明显下降，行政执法的社会满意度显著提高。推进执法队伍年轻化、执法人员专业化、执法手段智能化、执法程序规范化、执法机制一体化、执法装备标准化等方面的建设。

第五章  改革创新，激发水利发展内生动力

针对水治理体制机制不健全、不完善的主要制约因素，按照“破障碍、激活力、增动能”的思路，推动水利重点领域和关键环节改革，破解水利改革发展瓶颈，积极培育和发展水市场，更好地发挥政府在水治理中的主导作用和市场在资源配置中的决定性作用。

第一节  健全河湖长制长效机制

全面落实河长制。以河长制湖长制为抓手，从河湖机构完善、人员落实、经费保障、水质保护、水域保洁、维修养护、资源管理等方面，出台河湖管理达标建设标准及实施方案。重点推进农村河道保洁工作，县、镇级河长组织制定各级河道保洁实施方案，明确保洁责任区、保洁单位的条件和确定方式、保洁要求和保洁费用标准、保洁经费筹集和监督考核办法等。

开展河湖清理整治。严禁以各种名义侵占河道、围垦湖泊，对岸线乱占滥用、多占少用、占而不用等突出问题开展清理整治，恢复河湖水域岸线生态功能。

“十四五”期间，推进河湖日常巡查监管，计划投资约1000万元，持续深入推进河湖“清四乱”“五清”常态化规范化，确保全市河湖保洁清漂全覆盖。

第二节  政策引导促发节水动力

推行节水政策法规体系，强化政策牵引，激活节水产业有效需求，促进产业有效供给，形成全社会节水内生动力。加强节水宣传，提升全社会节水意识。开展水效标识建设、水效领跑行动、节水产品认证等。

“十四五”期间将推进恩平市节水型社会建设，按重点用水行业的工业企业、公共机构、居民小区等节水型达标建成率分别达40%、50%、15%以上的标准，开展县域节水型社会达标建设，计划总投资约700万元，以实现合理控制用水总量和提高用水效率，最终实现水资源的持续开发和有效延续利用的目标。

第三节  价税改革资源有偿使用

以上级政策为指导，开展水资源税费改革，推动完善水价形成机制，探索建立多元化的水生态补偿机制，积极稳妥推进水权改革，促进水资源有偿使用和水生态环境保护。

第四节  推进“放管服”改革创新

贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的决策部署，以及省委、省政府工作部署和江门市委、市政府工作安排，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，促进市场公平竞争。全面推行取水许可电子证照，实现取水许可电子证照跨地区、跨部门共享互认。

进一步推进投资项目涉水审批改革，清理精简审批核准等事项，优化审批审核程序，对限额以下小型水利工程，尽量减少中间环节，缩短审批（核）时间，降低成本，确保资金最大化地用在工程建设上。加快投资项目承诺制改革，优化项目报建审批流程，推行联合审批、多图联审等方式。

第五节  深化工程管理体制改革

全面加强水利工程划界，加快明晰小型水利工程产权，有序推动水利工程产权制度改革，明确管护主体和管护责任，大力推进标准化、物业化管理和养护，提升水利工程管理效能。

一、明晰水利工程产权

在恩平市小型水利工程管理体制改革的基础上，全面实施水利工程产权登记制度。按照“谁投资、谁受益、谁负担”的原则，明确水利工程的所有权、使用权和管理权归属：受益户共同出资兴建的工程，产权归受益户共同所有；以农村集体经济组织投入为主的工程，产权归农村集体经济组织所有；以国家投资为主兴建的农村水利设施，产权归国家、农村集体经济组织或农民用水合作组织所有，可按投资比例和使用权限等综合权重来确定工程产权。对所有经确权的农村水利工程设施进行登记造册，健全工程档案，核发产权证书。

二、落实水利工程管护主体和责任

按照“产权有归属，管理有载体，运行有机制，工程有效益”的要求，落实水利工程管理主体和管护责任。工程产权所有者是工程的管护责任主体，管护主体要落实管护责任，确保工程安全运行。涉及公共安全的水利工程要明确安全责任主体，落实工程安全责任。

三、物业化管理模式

鼓励有条件的地区，实行管养分离，通过政府购买服务，将辖区内水利工程的维修养护通过招投标实现社会化物业化管理，工程调度和安全运行由工程产权所有人负责。

第六节  拓宽多元化投融资渠道

一、多渠道争取水利建设资金

发挥公共财政在水利建设中的主渠道作用，每年投入固定资金用于民生水利建设。加强沟通协调，争取中央财政水利专项资金、涉农资金等上级资金支持。用好用足国家投融资优惠政策，做好项目储备，申请地方政府债券、国家政策性银行优惠贷款。积极申报上级示范、试点建设项目，以示范、试点项目争取上级资金支持，带动地方各级财政投入，补齐水利建设短板。

二、继续推行“统一打包、统筹推进”模式

继续推行对跨界重点支流治理、灌区节水改造、病险水库水闸除险加固等工程进行“同类打包”；或将纯公益项目与具有收益的项目进行“肥瘦搭配”，将水利公益项目与其他领域具有收益的项目进行“关联打包”。统一开展前期工作，统一组织招投标，统一建设进度标准，吸引技术实力雄厚的大企业参与水利工程建设运营，加快水利补短板实施进度，不断提升水利工程质量效益。

第七节  彰显水文化水经济品质

传承和保护优秀水文化遗产，发掘保护治水的文化遗产和古水利工程遗产，丰富提升水利工程的品味和内涵；推动传统水文化创造性转化和创新性发展。将水利风景区建设成为提升水文化内涵的示范工程，打造水利科普教育基地。结合碧道建设，打造具有侨乡特色的水文化公园，将历史文化、山水文化与城乡社会经济发展相融合，持续发展生态旅游产业；探索发展水上运动、水利旅游等文化旅游产品。建设水文化展览馆、治水成就展示馆等水文化教育基地，加强水文化交流、合作与传承。

第八节  提升水利行业能力水平

一、提高依法治水管理水平

深入贯彻党的二十大精神，落实中央治水思路，以推进依法治水管水为总目标总抓手，切实把水利法治建设各项任务落到实处。一是认真贯彻落实水法规体系。充分发挥法治在推动水利改革发展中的引领、规范和保障作用，认真贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》《关于全面加强依法治水管水的实施意见》等法律法规文件，切实提升水利法治化水平。二是持续推进水利综合执法。大力加强和改进水行政执法，全面加强执法队伍建设，加快建立执法体系，加大水行政执法力度。三是不断增强水法治观念。加强水法治教育培训，大力组织开展水利法治宣传教育活动，建立健全普法工作制度。

二、大力提升水文化软实力

传承和保护优秀水文化遗产，发掘保护恩平市治水的文化遗产和古水利工程遗产。建立健全水利职业道德体系、挖掘恩平市水利精神、促进典型引领等；加强水利宣传、建设水文化载体。

三、健全人才培养引进机制

紧密对接国家粤港澳大湾区、省“一核一带一区”区域发展格局等战略部署的基础上，根据《广东省水利人才发展创新行动和干部教育培训实施方案（2020-2022年）》和《江门市人民政府关于印发<关于进一步集聚新时代人才建设人才强市的意见>的通知》，坚持党管人才，加强政治引领、政治吸纳。

“十四五”期间，恩平市将结合基层水利人才队伍实际，以吸引优秀人才服务基层水利事业为重点，采取多种形式实施人才引进工作；加强基层水利人才招聘力度，培养基层技术干部，提高基层水利管理水平。一方面依托省水利人才培养基地，重点培养技师及以上职称的技能水利人才和基层专业技术人才，另一方面要加强恩平市水利人才的自主培养以及培训提升。实施“三支一扶”计划，逐步增加水利服务岗位。

第六章  投资规模与重点项目

第一节  实施计划

根据轻重缓急、项目实施效果、实际需要与资金筹措、前期工作等情况综合分析，合理安排“十四五”期间项目实施次序。

根据“十四五”规划水利发展的目标与任务、发展战略与重点、总体布局的要求，按照技术可行、经济合理、生态环境影响小（包括水库淹没耕地损失小或土地征用占地少）、有利于均衡发展（包括区域均衡和城乡均衡）的原则，确定“十四五”期间水利建设项目规模及结构。

梳理列入水利发展“十四五”规划中的项目，调查项目完成情况，在其它有关规划并结合项目前期工作情况基础上，按照突出重点、因地制宜、需要与可能结合的原则，区分轻重缓急，对规划项目进行系统筛选和分析排队。优先安排解决人民群众最关心的水问题，优先安排重大节水工程及和列入省、江门市的“重大政策、重大项目、重大工程”的民生水利项目。

第二节  投资规模

恩平市的“十四五”规划水利投资遵循以下原则：

统筹需要与可能，合理确定投资规模。在确定“十四五”期间水利基本建设规模时要统筹考虑本地区建设的需要以及中央和地方财力的实际可能，合理确定投资规模。由于因投资规模调整推迟到“十四五”规划以后开工的项目可作为“十四五”规划的储备项目。

突出建设重点、优化投资结构。在“十四五”期间基本建设安排中，针对全市水利发展中的突出问题，围绕水利发展与改革的中心任务，合理确定投资重点和结构。坚定不移地推进节水型社会建设，碧道工程建设，维护河流生命健康，高度重视水生态环境问题。统筹考虑中央与地方投入，政府投入与市场融资等关系，优化投资结构。

合理划分事权，明确各类水利建设的投资主体。根据国家投资政策，合理划分中央和地方以及政府、市场及受益者的事权与责任，明确各类水利建设的投资主体。

根据以上原则，恩平市“十四五”期间初步匡算水利建设投资规模为：规划项目总投资约440030万元，“十四五”期间总投资约432311万元。根据“十三五”规划完成投资情况，“十四五”期间除继续完成续建项目投资外，新建项目根据前期工作情况、国家和省、江门市投资方向以及项目审批情况分步实施，按不同建设任务的分类投资汇总表见表6.2-1。

| 序号 | 名称 | 项目计划总投资 (万元) | “十三五”期间投资(万元) | “十四五”期间计划投资(万元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投资合计 | 440030 | 7719 | 432311 |  |
| 一 | 水利工程补短板 | 431125 | 7719 | 423406 |  |
| 1 | 水利防灾减灾工程 | 86621 | 0 | 86621 |  |
| （1） | 病险水库除险加固 | 1000 | 0 | 1000 |  |
| （2） | 病险水闸除险加固 | 38993 | 0 | 38993 |  |
| （3） | 治涝工程 | 10178 | 0 | 10178 |  |
| （4） | 海堤建设 | 3500 | 0 | 3500 |  |
| （5） | 江堤加固 | 32800 | 0 | 32800 |  |
| （6） | 山洪灾害防治 | 150 | 0 | 150 |  |
| 2 | 水资源保障建设措施 | 86108 | 0 | 86108 |  |
| 3 | 水生态保护与修复工程 | 98851 | 7719 | 91132 |  |
| （1） | 碧道工程建设 | 16733 | 6600 | 10133 |  |
| （2） | 河湖生态保护与修复治理 | 82118 | 1119 | 80999 |  |
| 4 | 农村水利基础设施建设工程 | 154545 | 0 | 154545 |  |
| （1） | 灌区节水改造 | 122399 | 0 | 122399 |  |
| （2） | 农村水系综合整治 | 12500 | 0 | 12500 |  |
| （3） | 中小河流治理 | 8412 | 0 | 8412 |  |
| （4） | 小水电站改造工程 | 11234 | 0 | 11234 |  |
| 5 | 水利信息化工程 | 5000 | 0 | 5000 |  |
| 二 | 水利行业强监管项目 | 7205 | 0 | 7205 |  |
| （1） | 强化江河湖泊监管 | 1200 | 0 | 1200 |  |
| （2） | 强化水资源监管 | 1600 | 0 | 1600 |  |
| （3） | 水利工程监管 | 3500 | 0 | 3500 |  |
| （4） | 水土保持监管 | 300 | 0 | 300 |  |
| （5） | 水安全风险防控 | 605 | 0 | 605 |  |
| 三 | 改革举措及政策措施 | 1700 | 0 | 1700 |  |
| （1） | 河长湖长制 | 1000 | 0 | 1000 |  |
| （2） | 国家节水行动 | 700 | 0 | 700 |  |

表6.2-1  规划投资汇总表

第三节  投资分布

“十四五”期间，恩平市水利建设任务重，投资规模大，估算总投资约432311万元，其中：水利工程补短板项目约423406万元（包括水利防灾减灾工程86621万元，水资源保障建设工程86108万元，水生态保护与修复工程91132万元，农村水利基础设施建设工程154545万元，水利信息化工程5000万元）、水利行业强监管项目约7205万元、改革举措及政策措施约1700万元。恩平市“十四五”期间的主要投资集中在水利工程补短板项目，水利工程补短板项目各类工程投资分配见图6.3-1。

图6.3-1  恩平市“十四五”规划水利工程补短板投资分配图

在水利工程补短板项目投资中，农村水利基础设施建设36.50%，水生态保护与修复工程21.52%，水利防灾减灾工程占20.46%，水资源保障建设措施占20.34%，水利信息化工程1.18%。 “十四五”期间的主要水利投资主要集中在农村水利基础设施建设。

第四节  资金筹措

根据国家、省、江门市有关政策要求，积极开展各类型资金筹措措施：

一、划分事权，明确投资主体

水利基础设施可分为公益性、准公益性和经营型等不同类型。经营型项目（如水电、供水）以经济效益为主，公益性项目（如防洪、防潮、水土保持、水资源保护等）以社会效益和生态环境效益为主，准公益项目（如农业灌溉、农村饮水等）则兼有社会效益、生态环境效益和一定的经济效益。

公益性项目，以各级政府为投资主体，根据项目的性质、规模、受益范围等方面的情况，划分省政府和市县政府的事权，明确投资主体和投资比例，从各级财政和水利建设基金中安排资金。准公益性项目，由政府提财政补助或制定优惠政策，受益者合理分担，争取优惠贷款等。经营型项目，按市场经济规律办事，实行业主负责制，建立资本金，并通过市场融资筹集建设资金，实行现代企业制度，按照“资本结构股权化，投资来源多元化，市场监管法制化”的要求进行运作。随着水利市场的逐步建立和农村经济的发展，准公益性的项目将逐步向经营型转轨，实行事企分开，按市场化方式进行运作。

二、建立多层次、多元化的投资渠道

本规划建设项目资金渠道主要包括政府投资、政策融资、银行贷款、社会筹资和利用外资等形式。规划涉及项目中，碧道工程和河流综合治理以EPC+O模式为主，水库、水闸、泵站工程、农业灌溉、水资源保护、非工程措施建设以及制度、科研等以政府投资为主，政策融资为辅；农村饮水等以社会筹资为主，政府投资引导和政策性融资为辅；供水管网、污水处理以市场融资为主。建设项目所需资金通过各有关部门的对口渠道申请。

第五节  重点项目

一、恩平市碧道工程建设

碧道建设任务主要包括水安全提升、水环境改善、水生态保护与修复、特色与景观营造、游憩系统构建等五方面。其中，水安全提升包括防洪工程、堤岸生态化改造、缓解城镇内涝、应对海平面上升等具体任务；水环境改善包括改善水质、整治入河排污口、控制面源污染、推进饮用水水源保护区管理等具体任务；水生态保护与修复包括岸边带生态修复、监督水土流失、保障生态水量、保持生物栖息地、加强河湖联通等具体任务；特色与景观营造包括打造主题特色、营造特色空间、串联特色资源等具体任务；游憩系统构建包括打造特色游径、布设滨水慢行道、优化线性公园与完善亲水设施等具体任务。

“十四五”期间，恩平市规划建设7段碧道工程共32.6km（EPC+O项目4段14.7km），计划总投资约16733万元，“十三五”期间已完成投资6600万元，“十四五”期间计划完成投资约10133万元。

二、江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）恩平项目区

根据《关于开展西江、潭江重点支流综合治理工作的动员令》（2018年江门市总河长1号令）及《江门市全面推行河长制工作领导小组关于印发<让五邑河更美行动方案（2019-2020年）>的通知》（江河发〔2019〕3号），江门市将潭江流域重点河流（水系）综合治理工作作为河长制工作重点，结合每条河流（水系）实际情况，围绕水安全治理、水污染防治、水环境治理、水生态等方面，因地制宜，编制综合治理方案并实施综合治理措施，通过加大工业、农业、生活、林业、渔业等各类污染源治理，实现干支流全流域同步治理，潭江国考牛湾断面达到Ⅱ类水质目标，力争尽快实现重点河流（水系）河畅、水清、堤固、岸绿、景美的目标。

为加大水资源保护力度，恩平市需要实施水生态保护和修复重大工程，推进绿色生态水网建设。“十四五”期间，计划推进恩平市15条潭江流域重点支流综合治理，以实现提升水安全、改善水环境、保护与修复水生态的目标。计划总投资约12454万元，“十三五”期间已完成投资1119万元，“十四五”期间计划完成投资约11335万元。

三、东成水闸重建工程

东成水闸工程位于恩平市辖区内的潭江主干流上游锦江河段，是潭江综合开发治理的第七级工程，是一宗防洪、灌溉、航运、发电等综合利用的大（2）型水闸。工程建于1976年3月，1980年10月建成投入运行，已运用超40年，工程存在较大的安全隐患。

计划建设内容：重建泄洪闸上护坦铺盖；加固闸室底板；加固抛石防冲槽；加高加厚闸墩；对原水闸上部的启闭机工作桥进行拆除重建；闸门采用弧型钢闸门，并采用一机一门启闭形式，保留现有一座交通桥不变。计划工程总投资约9500万元。

四、蓝田水闸重建工程

蓝田水闸工程位于恩平市横陂镇辖区内蓝田河段，是一宗防洪、灌溉综合利用的大（2）型水闸。工程建于1960年9月，1963年3月建成投入运行，已运用60年，工程存在较大的安全隐患。

计划建设内容：水闸上游段续长并加设防渗墙；对原闸室、闸墩、工作桥、进行拆除重建；新建交通桥；续长下游海漫段和新建防冲槽；闸门采用钢筋砼闸门，并采用一机一门启闭形式。计划工程总投资约7193万元。

五、横板水闸重建工程

横板水闸位于恩平市横陂镇，该水闸建于1977年10月，于1978年9月竣工。水闸集雨面积为15km2，原设计标准为20年一遇，其最大过闸流量为138m/s，是一座挡潮、排涝的中型水闸。水闸共2孔，每孔净宽为5.0m，总净宽10m。水闸底板为整体式砼结构，混凝土闸墩，闸底板厚1.0m。中墩宽1.50m，边墩宽1.20m。水闸闸顶高程为3.00（珠基，以下同）m，无防浪墙。水闸原为钢筋砼闸门控制，2009年将砼闸门改为钢闸门，闸门顶设置有胸墙，胸墙顶高程为3.70m，底高程为1.90m，厚0.18m。水闸由2台卷扬式启闭机启闭，一机一门，其中一台10t，一台15t。启闭室设在水闸右岸一小平房内。闸上设2.9m宽工作桥和4.0m宽交通桥。

计划建设内容：重建水闸底板及闸墩；拆除原水闸上的交通桥，并行重建；更换启闭设备。计划工程投资约2000万元。

六、金贵围堤防加固工程

金贵围位于恩平市沙湖镇，工程建于1976年，全长18.83km，集雨面积26.95km2，捍卫耕地面积1.32万亩，保护人口1.2万人，按20年一遇洪水标准设计，建有涵闸22座，水闸4座，涵窦22座，机电排灌站11座装机22台1000kw。主要存在问题：工程建成及投运行已年久及失修，经历年洪水冲刷河道掏深堤基变单薄，鼠蚁洞危害，水闸、涵窦底板、消力池等建筑物因年久失修均有不同程度损坏。主要建设内容：土堤堤基加固、重建或新建排水闸、涵窦、排水泵站、管理房舍等。计划工程投资约8850万元。

七、君堂联围堤防加固工程

君堂联围位于恩平市君堂镇，工程建于1976年，全长17.72km，集雨面积21.18 km2，捍卫耕地面积1.19万亩，保护人口0.71万人，按20年一遇洪水标准设计，建有涵闸27座，涵窦27座，机电排灌站12座装机24台1000kw。主要存在问题：工程建成及投运行已年久及失修，经历年洪冲刷河道掏深堤基变单薄，鼠蚁洞危害，涵窦底板、消力池等建筑物因年久失修均有不同程度损坏。主要建内容：堤基加固、重建或新建涵窦、排水站、管理房屋等。计划工程投资约7500万元。

八、飞机洞围堤防加固工程

飞机洞堤围位于恩平市圣堂镇，工程建于1976年，全长18.10km，集雨面积34.58 km2，捍卫耕地面积1.77万亩，保护人口1.45万人，按20年一遇洪水标准设计，建有涵闸14座，水闸2座，涵窦42座，机电排灌站11座装机13台680kw。主要存在问题：工程建成及投运行已年久及失修，经历年洪冲刷河道掏深堤基变单薄，鼠蚁洞危害，水闸、涵窦底板、消力池等建筑物因年久失修均有不同程度损坏。主要建内容：堤基加固、重建或新建排水闸、涵窦、排水站、管理房屋等。计划工程投资约8600万元。

九、太平围堤防加固工程

太平堤围位于恩平市君堂镇，工程建于1976年，全长17.45km，集雨面积17.45 km2，捍卫耕地面积1.76万亩，保护人口1.72万人，按20年一遇洪水标准设计，建有涵闸21座，涵窦28座，机电排灌站4座，装机10台720kw。主要存在问题：工程建成及投运行已年久及失修，经历年洪冲刷河道掏深堤基变单薄，鼠蚁洞危害，水闸、涵窦底板、消力池等建筑物因年久失修均有不同程度损坏。主要建内容：堤基加固、重建或新建涵窦、排水站、管理房屋等。计划工程投资约7850万元。

十、恩平市智慧水利项目

恩平市智慧水利项目，工程计划投资约5000万元，主要建设内容：一是打造流域智慧水利样板工程，通过提高恩平潭江流域各梯级电站水头利用率，实现机组自动化控制，优化对水利水电设施的集中智慧管理、调度，提升管理能效、简化相关运维管理环节、降低运维管理成本，以此为契机探索推动我市水利工程管养体制改革。二是根据江门市“数字政府”建设工作部署，充分利用物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，建设一个相对完善的基于水利业务智能平台。主要是加密完善江河湖库、水利工程、涉水管理活动等监测范围，并将全市近年来已建成的防汛指挥决策、水利工程监管、水资源管理和河长制管理等系统进行无缝对接和深度融合，打造恩平市智慧水利信息化“一张图”大平台，构建覆盖江河水系、水利工程、水利管理活动的立体化监测感知和管理调度体系。

十一、恩平市锦江源灌区创建项目

恩平市锦江源大型灌区主要以恩平市锦江灌区、良西水库灌区、西坑水库灌区、宝鸭仔水库灌区及大坑灌区5宗中型灌区为基础，通过渠道工程、泵站提水工程等措施连通各个灌区，解决灌区水资源分布不平衡和田间工程渠道“最后一公里”问题，恩平市锦江源大型灌区建成后覆盖恩平市10个镇（街）约33.5万亩耕地。项目计划总投资约7550万元。

十二、恩平市水网改造及灌区渠系连通工程

结合恩平市灌区与农业田间渠道存在的问题及恩平市农业田间排涝现状，大力实施恩平市水网改造及灌区渠系连通工程，加快补齐恩平市灌区干渠与农业田间渠道不连通的问题，打通阻碍农田排水的河流及排水渠道。整修渠道933条，总长525.569km；排水渠清淤 46条，总长97.692km；新建巡渠路22条，总长72.728km；整修渠系建筑物15717座。经过本次改造后，新增灌溉面积1.26万亩，恢复灌溉面积3.24万亩，改善灌溉面积31.79万亩，改善除涝面积1.85万亩。工程完成后能够解决恩平市境内农田灌水与排水等问题。项目总投资约98898万元。

十三、恩平市锦江河综合治理工程

恩平市锦江河综合治理项目建设任务主要包括：水安全提升、水环境治理及水岸环境提升等方面建设内容。其中，水安全提升包括朗底水大田中学至北合村段堤防一河两岸达标加固、公仔河护岸加固及分洪暗涵、仙人河护岸改造及东成电站升级改造；水环境治理工程包括朗底水大田段沿线截污管网建设及座污水处理设备、锦江河圣堂段截污管网及污水提升泵站、太平河截污管网及提升泵站、中心城区五条河（公仔河、仙人河、牛庙河、猪肉湖河及廉钩水）污水管网及引水管网等；水岸环境提升工程包括锦江大田镇至西门湿地公园段的碧道贯通、服务设施布局、景观节点打造和绿化美化等。项目总投资约64664万元。

十四、潭江重点支流水环境治理工程

潭江重点支流水环境治理工程建设任务为：对恩城水厂断面上游永安河、茶坑河、马安山河、新楼河、塘劳河实施水环境治理工程，对义兴断面上游沙岗河、太平河、三山河、良西河、长安河、莲塘水实施水环境治理工程。主要围绕实施清除河道污染底泥、新建生态沟渠、三池两坝、生态滤池、氧化塘、污水管网及透水坝等工程，进行河湖缓冲带生态保护修复、鱼塘尾水净化工程、农田面源污染灌溉尾水处理等工程。项目总投资约19968万元。

十五、恩平市镇海湾区供水工程

随着镇海湾区及周边城镇的建设与发展，供水不足与生活生产之间的矛盾日益突出，为保证镇海湾区及周边城镇的发展所需要的正常居民生活用水及工业用水，促进江门市“一主四副多极点”中镇海湾区的经济发展，提升周边群众的幸福感和获得感，“十四五”期间，规划实施恩平市镇海湾区供水工程，水厂按照6万m3/d供水量进行建设，优先满足恩平市大槐镇、横陂镇近远期用水，富余水量可供给台山市深井镇、北陡镇或者在与恩城水厂联网后补充供水，计划总投资47078万元。

第七章  规划实施效果分析与环境影响评价

第一节  实施效果分析

规划实施后，水利投入进一步加大，对扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务起到重要保障作用，水利建设具有防洪、供水、灌溉、生态环境保护等效益，水利基础设施建设对拉动国家或地区经济社会发展，解决就业问题有很大作用。

防洪减灾体系建设方面：恩平市重点通过江堤加固工程达到规划确定的防洪标准，重点河段的防洪能力明显提升，江河堤防达标率达到90%；通过中小河流治理，农村地区重点河段达到设计防洪标准，防洪保障能力进一步提高；病险水库水闸除险加固后，保证水库水闸自身安全，明显降低下游地区防洪风险，有效发挥水库的灌溉供水等效益。农村基层防汛预报预警体系能够有效提高雨情、水情和灾情等信息采集和传输能力，进一步增强防汛指挥调度和应急处理能力。总的来说，“十四五”期间防洪减灾工程的建设，大大提高了恩平市抵抗自然灾害的能力，为全市容易受灾的地区提供了防洪安全和保障，避免城区频繁受洪潮危害，保障全市人民生命财产及正常的生产生活秩序，维护社会的稳定，促进了社会的发展。

水资源节约与保护利用方面：落实最严格水资源管理制度。合理配置和有效保护水资源，建立流域水量分配和总量控制监管体系。强化生态流量监测预警，加快建立目标合理、责任明确、监管有力的生态流量管控体系。开展县域节水水型社会建设，全社会节水能力显著提高，群众节水意识显著加强。

水生态保护与修复方面：“十四五”期间通过在河湖岸边修建碧道，以及水系综合治理，提高生态文明建设，改善水生态环境质量，打造江河安澜的行洪通道、水清岸绿的生态廊道、融入自然的休闲漫道、高质量发展的滨水经济带，促进人与自然和谐发展，不仅提高了防洪保障，还起到绿化美化的作用，为城乡居民增加了休闲娱乐的场所。

农村水利方面：通过实施灌区续建配套与现代化改造工程、农村供水全覆盖工程、农村水系综合治理工程等，提升城乡供水一体化水平，改善农村人居环境，提高河流纵向连通性，恢复河道自然特性。农村自来水普及率达到99.5%以上，农田灌溉水有效利用系数提高到0.535，对促进农村经济发展起到了积极的作用。

行业监管方面：通过强监管落实治水的各项措施，进一步调整人的行为、纠正人的错误行为，遏制涉水违法事件和安全风险问题发展势头，重塑和谐人水关系，高效赋能的智慧化监管体系初步形成，河湖面貌明显改变，水资源节约集约利用水平显著提高，水安全风险有效遏制，“重建轻管”从根本上扭转，水土保持监管实现突破，形成治水管水的新局面。另外通过加强“互联网+现代水利”建设、水利信息化体系建设，积极推进现代化水利建设，使水利事业更上一层楼，从而推动恩平市经济的可持续发展。

水利建设是恩平市的基础建设，“十四五”水利规划项目如全部按时实施，能拉动当地经济的发展，增加就业机会，还可产生较大的财税收入，对恩平市地方经济发展起较大的促进作用和支撑保障，其效益是显著的。

第二节  环境影响评价

一、对环境可能造成的影响

规划实施也可能对局部带来一些不利环境影响。疏导河流、整治河道、加固堤防和涝区整治等水利工程建设在一定程度上改变了河流上下游的水文情势，改变了河流生态系统的结构和功能，有时还会对物种多样性和环境敏感区带来一些不利影响；水利工程在施工过程中，将对施工区的水质、大气、噪声、人群健康等产生一定的不利影响；水库、涝区整治、堤防加固等水利工程的建设可能存在征地拆迁、移民安置问题。

二、减缓对策

要高度重视规划实施和水利工程建设的不利环境影响，统筹做好水利发展与环境保护工作。依法加强建设项目水资源论证和环境影响评价等工程建设前期工作，强化对工程建设全过程的监督管理，认真落实各项环境保护和水土保持措施。在地质灾害易发区进行工程建设，做好地质灾害危险性评估工作。严格按规定办理用地手续，切实做好工程征地补偿、移民安置和后期维护工作，确保被征地农民的生活水平不因征地而降低，保证长远生计，维护移民合法权益。河道内取水的工程，不能对取水河道或所在河网的水文情势造成较大的改变，要保证河道的生态流量、航运流量等要求，取水泵房需尽量避免占用河道，取水头部不宜深入河道过长，并且要有足够深度，避免对航运、堤防造成影响。小水电及蓄水工程运行期，要注意对下游河道的影响，保证下游生态流量，特别要严格保护库区环境，以防止水库水环境恶化及富营养化。加强对规划实施可能影响的重要生态环境敏感区开展水生态系统的监测，及时掌握环境变化，采取相应的对策措施。加强规划实施的环境风险评估工作，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发环境事件的风险应急管理措施。

第三节  规划衔接

规划编制过程中，已与广东省、江门市水利基础设施空间布局规划、国土空间规划和生态红线调整方案充分衔接。规划实施过程中将以国土空间规划“一张图”为依据，构建水利基础设施空间布局规划成果空间信息平台，实现水利基础设施规划“一张图”。建立与国土空间规划动态协调机制，根据重大水利基础设施空间布局变化动态调整和优化空间信息。

第八章  保障措施

第一节  加强组织领导

建立部门协调、上下机构联动的工作机制，协调推进规划确定的重点项目、重要任务及重大举措。畅通与上级部门沟通衔接渠道，积极争取上级指导与政策支持。强化水利建设的主体责任，逐年落实年度目标任务、责任分工和工作要求，确保水利建设任务和年度投资计划按期保质完成。对重点项目实施项目保障，加强项目谋划，扎实做好各项目前期工作。从社会、经济、生态环境等多个方面对水利工程进行充分论证、科学评价，切实做到科学决策。

第二节  深化前期工作

加强与国土空间规划、水利基础设施空间布局规划、“三线一单”生态环境分区管控方案等的衔接，科学布局全市重要水利基础设施，合理测算水利基础设施建设新增用地规模，预留用地、用林、能源等资源要素。扎实做好各项目前期工作，认真履行建设程序，妥善协调好建设中的环境保护、移民征地、利益协调等问题，合理确定建设方案，科学有序实施。建立项目前期工作责任制，严格执行工程建设有关强制性标准和规程规范，确保项目前期工作质量和深度。对建设条件、移民占地、用水总量指标、生态环境影响以及矛盾等方面存在较多问题，经论证协调仍难以有效解决的项目，不得审批和建设。

第三节  加大资金投入

充分发挥各级财政对水利工程建设投资的主渠道引导作用，积极争取中央财政水利专项资金、涉农资金等上级资金支持；继续推行“统一打包、统筹推进”模式，吸引技术实力雄厚的大企业参与水利工程建设运营；积极探索新兴建设模式，通过PPP、EOD、FEPC+O等模式，将本区域的准经营性资源水利项目进行整合，吸引社会资本进入水利建设营运领域，以社会资本力量平衡本地财政支付压力。优化水利建设投资结构，优先保障重大水利工程投资力度，与发展改革、自然资源管理等相关部门密切配合，加大堤防巩固提升工程、病险水库与水闸除险加固工程、重点涝区治理工程、水资源配置工程、中型灌区续建配套工程、碧道工程、西江潭江重点支流治理工程、智慧水利工程等重点工程的投资力度。

第四节  健全考核机制

强化目标指标监督考核，建立项目监督考核和行政问责规章制度。充分发挥纪检、监察、审计、稽查的力量，加大水利基础设施建设的重点领域、重点项目、重点环节、重点岗位的监督考核力度，努力实现工程安全、资金安全、生产安全、干部安全。加强规划实施的监督检查、跟踪分析和考核评估工作，完善规划实施考核制度，定期评估，并及时提出规划调整或修订意见，确保规划总体目标如期完成。

第五节  促进公众参与

加大规划宣传力度，构建政府、市场、社会协同推进的参与机制，广泛凝聚社会共识。加强水情教育，充分发挥全媒体宣传作用，提高全社会水患意识、节水意识和水资源保护意识。依法推进政务公开，积极探索创新公众参与形式，增强全社会对水事的知情权、监督权。建立信息及时发布和情况通报制度，明确预案响应机制，增强全社会应对水事应急和风险处置能力。健全水行政主管部门主导、专家论证、公众参与的水利决策机制，充分吸纳意见，积极引导全社会参与水利建设管理，形成治水兴水合力。

附件

附表1

恩平市水利发展“十四五”规划拟建、续建水利工程补短板项目表

| 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 行政区 | 所在镇街 | 前期工作 |  | 项目（能力）建设内容 | 规模和效益 |  | 项目计划总投资 （万元） | “十三五”期间完成投资（万元） | “十四五”期间计划完成投资（万元） | 实施年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工作进展 | 纳入相关规划 |  | 规模 | 效益 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431125 | 7719 | 423406 |  |
| 一、实施防洪提升工程，筑牢防洪屏障 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86621 | 0 | 86621 |  |
|  | （一） | 病险水库除险加固 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 |  |
|  | 1 | 寮洞水库 | 恩平市 | 君堂镇 | 初设在编 |  | 病险水库除险加固 | 小型 |  | 50 | 0 | 50 | 2022 |
|  | 2 | 鹤咀水库 | 恩平市 | 大田镇 | 初设在编 |  | 病险水库除险加固 | 小型 |  | 50 | 0 | 50 | 2022 |
|  | 3 | 佛仔迳水库 | 恩平市 | 那吉镇 | 初设在编 |  | 病险水库除险加固 | 小型 |  | 230 | 0 | 230 | 2022 |
|  | 4 | 崩潭龙水库 | 恩平市 | 大槐镇 | 初设在编 |  | 病险水库除险加固 | 小型 |  | 100 | 0 | 100 | 2022 |
|  | 5 | 独汪水库 | 恩平市 | 大槐镇 | 初设在编 |  | 病险水库除险加固 | 小型 |  | 210 | 0 | 210 | 2022 |
|  | 6 | 罗汉山水库 | 恩平市 | 沙湖镇 | 初设在编 |  | 病险水库除险加固 | 小型 |  | 100 | 0 | 100 | 2022-2023 |
|  | 7 | 石梯水库 | 恩平市 | 那吉镇 | 初设在编 |  | 病险水库除险加固 | 小型 |  | 260 | 0 | 260 | 2023 |
|  | （二） | 病险水闸除险加固 |  |  |  |  |  |  |  | 38993 | 0 | 38993 |  |
|  | 1 | 东成水闸重建工程 | 恩平市 | 东成镇 | 初设在编 |  | 重建水闸 | 大(2)型 | 保护人口、保护耕地 | 9500 | 0 | 9500 | 2022-2023 |
|  | 2 | 横板水闸重建工程 | 恩平市 | 横陂镇 | 正在招投标 |  | 重建水闸 | 中型 | 保护人口、保护耕地 | 2000 | 0 | 2000 | 2022-2023 |
|  | 3 | 蓝田水闸重建工程 | 恩平市 | 横陂镇 | 正在施工 |  | 重建水闸 | 大(2)型 | 保护人口、保护耕地 | 7193 | 0 | 7193 | 2022-2024 |
|  | 4 | 江北水闸除险加固工程 | 恩平市 | 大田镇 | 规划在编 |  | 水闸除险加固 | 大(2)型 | 保护人口、保护耕地 | 3500 | 0 | 3500 | 2023-2025 |
|  | 5 | 沙湖水闸除险加固工程 | 恩平市 | 沙湖镇 | 规划在编 |  | 水闸除险加固 | 中型 | 保护人口、保护耕地 | 3000 | 0 | 3000 | 2023-2025 |
|  | 6 | 安坎水闸除险加固工程 | 恩平市 | 沙湖镇 | 规划在编 |  | 水闸除险加固 | 中型 | 保护人口、保护耕地 | 3500 | 0 | 3500 | 2023-2025 |
|  | 7 | 金贵水闸除险加固工程 | 恩平市 | 沙湖镇 | 规划在编 |  | 水闸除险加固 | 中型 | 保护人口、保护耕地 | 2300 | 0 | 2300 | 2023-2025 |
|  | 8 | 吉安水闸除险加固工程 | 恩平市 | 圣堂镇 | 规划在编 |  | 水闸除险加固 | 中型 | 保护人口、保护耕地 | 3000 | 0 | 3000 | 2023-2025 |
|  | 9 | 月水水闸除险加固工程 | 恩平市 | 良西镇 | 规划在编 |  | 水闸除险加固 | 小型 | 保护人口、保护耕地 | 1500 | 0 | 1500 | 2023-2025 |
|  | 10 | 三山水闸除险加固工程 | 恩平市 | 圣堂镇 | 规划在编 |  | 水闸除险加固 | 小型 | 保护人口、保护耕地 | 2000 | 0 | 2000 | 2023-2025 |
|  | 11 | 阵湾水陂（水闸）除险加固工程 | 恩平市 |  | 规划在编 |  | 水闸除险加固 | 中型 | 保护人口、保护耕地 | 1500 | 0 | 1500 | 2023-2025 |
|  | （三） | 治涝工程 |  |  |  |  |  |  |  | 10178 | 0 | 10178 |  |
|  | 1 | 恩平市太平西园围涝区 |  |  | 规划 |  | 新建扩建泵站、水闸，河道治理 |  |  | 2554 | 0 | 2554 | 2024-2025 |
|  | 2 | 恩平市君堂围涝区 |  |  | 规划 |  | 新建扩建泵站、水闸，河道治理 |  |  | 4120 | 0 | 4120 | 2024-2025 |
|  | 3 | 恩平市圣堂涝区 |  |  | 规划 |  | 新建扩建泵站、水闸，河道治理 |  |  | 1497 | 0 | 1497 | 2024-2025 |
|  | 4 | 恩平市沙湖涝区 |  |  | 规划 |  | 新建扩建泵站、水闸，河道治理 |  |  | 2007 | 0 | 2007 | 2024-2025 |
|  | （四） | 海堤工程建设 |  |  |  |  |  |  |  | 3500 | 0 | 3500 |  |
|  | 1 | 洪滘海堤达标加固二期工程 | 恩平市 |  | 初设在编 |  | 洪滘海堤那花围、蓝田围、冲坑围达标加固 |  | 保护人口、保护耕地 | 3500 | 0 | 3500 | 2025 |
|  | （五） | 江堤加固 |  |  |  |  |  |  |  | 32800 | 0 | 32800 |  |
|  | 1 | 金贵围堤防加固工程 | 恩平市 | 沙湖镇 | 规划在编 |  | 加固堤防 | IV级 | 保护人口、保护耕地 | 8850 | 0 | 8850 | 2023-2025 |
|  | 2 | 君堂联围堤防加固工程 | 恩平市 | 君堂镇 | 规划在编 |  | 加固堤防 | IV级 | 保护人口、保护耕地 | 7500 | 0 | 7500 | 2023-2025 |
|  | 3 | 太平围堤防加固工程 | 恩平市 | 君堂镇 | 规划在编 |  | 加固堤防 | IV级 | 保护人口、保护耕地 | 7850 | 0 | 7850 | 2023-2025 |
|  | 4 | 飞机洞围堤防加固工程 | 恩平市 | 圣堂镇 | 规划在编 |  | 加固堤防 | IV级 | 保护人口、保护耕地 | 8600 | 0 | 8600 | 2023-2025 |
|  | （六） | 山洪灾害防治 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 |  |
|  | 1 | 恩平市山洪灾害群防群策体系建设 | 恩平市 |  | 规划 |  | 对恩平市山洪点的简易测站、预警设备、预警系统维护和扩建，补充储备山洪物资和开展培训宣传演练。 |  | 提高山洪灾害防御能力 | 150 | 0 | 150 | 2024 |
| 二、强化节水优化配置，保障供水安全 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86108 | 0 | 86108 |  |
|  | （一） | 供水保障 |  |  |  |  |  |  |  | 86108 |  | 86108 |  |
|  | 1 | 恩平市农村集中供水全覆盖或提质增效工程 | 恩平市 |  |  | 恩平市“十四五”农村供水保障规划 | 新建改建工程56处 |  | 解决33.3万人的饮水安全问题 | 39030 | 0 | 39030 | 2021-2025 |
|  | 2 | 恩平市镇海湾区供水工程 | 恩平市 |  | 可研 | 恩平市供水专项规划 | 新建水厂供水规模为6万m³/d |  |  | 47078 |  | 47078 | 2023-2025 |
| 三、加强河湖水生态修复，维护河湖健康 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98851 | 7719 | 91132 |  |
|  | （一） | 碧道工程建设 |  |  |  |  |  |  |  | 16733 | 6600 | 10133 |  |
|  | 1 | 江门市碧道建设工程(恩平市段) | 恩平市 |  | 在建 |  | 7段32.6km（EPC+O项目4段14.7km） |  | 改善周边水系环境 | 16733 | 6600 | 10133 | 2021-2024 |
|  | （二） | 河湖生态保护与修复治理 |  |  |  |  |  |  |  | 82118 | 1119 | 80999 |  |
|  | 1 | 江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)恩平项目区 | 恩平市 |  | 可研已批 |  | 开展莲塘水、蚬冈水重点支流综合治理工作 |  | 水安全提升、水环境改善、水生态保护与修复 | 12454 | 1119 | 11335 | 2021-2025 |
|  | 2 | 江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(二期)恩平项目区 | 恩平市 |  |  |  | 治理河长9.40km |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 2024-2025 |
|  | 3 | 那吉河流域生态清洁型小流域综合治理工程 | 恩平市 |  |  |  | 规划对那吉河河道进行清淤疏浚、修筑河道护岸；区内土壤侵蚀区域进行全面治理，轻度侵蚀区域（区域内轻度侵蚀占比50%以上）实施封禁治理，中度及以上侵蚀区域植水保林，其中封禁治理32.56平方千米、植水保林6.06平方千米。 |  |  | 3000 | 0 | 3000 | 2022-2023 |
|  | 4 | 恩平市锦江河综合治理工程 | 恩平市 |  | 完成可研 |  | 建设内容包括水安全提升、水环境改善、水生态保护与修复、景观与游憩系统构建等方面 |  | 完善锦江河水安全与水生态 | 64664 | 0 | 64664 | 2023~2025 |
|  | 潭江重点支流水环境治理工程 |  | 恩平市 |  | 完成可研 |  | 对恩城水厂断面上游永安河、茶坑河、马安山河、新楼河、塘劳河实施水环境治理工程，对义兴断面上游沙岗河、太平河、三山河、良西河、长安河、莲塘水实施水环境治理工程。 |  | 对潭江11条支流实施水环境治理工程 | 19968 | 0 | 19968 | 2023~2025 |
| 四、夯实农村水利基础，支持乡村振兴 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154545 | 0 | 154545 |  |
|  | （一） | 灌区续建配套节水改造 |  |  |  |  |  |  |  | 122399 | 0 | 122399 |  |
|  | 1 | 恩平市西坑灌区二期续建配套与节水改造工程 | 恩平市 |  | 规划 | 江门市农村水利治理规划 | 改造灌区干渠总长15.3 km，重建或加固渠系建筑物 10座 | 中型 | 改善灌溉面积5.0万亩； 增节水量2715万m3。 | 6000 | 0 | 6000 | 2023-2024 |
|  | 2 | 恩平市良西灌区续建配套与节水改造工程 | 恩平市 |  | 完成可研 | 江门市农村水利治理规划） | 改造灌区干渠总长23km，重建或加固渠系建筑物10座 | 中型 | 新增灌面0.91万亩； 改善灌溉面积0.81万亩； 增节水量64万m3。 | 4531 | 0 | 4531 | 2021-2022 |
|  | 3 | 恩平市大坑灌区续建配套与节水改造工程 | 恩平市 |  | 完成可研 | 江门市农村水利治理规划 | 改造灌区干渠总长30km，重建或加固渠系建筑物 20座 | 中型 | 改善灌溉面积0.91万亩； 增节水量64万m3。 | 2420 | 0 | 2420 | 2024-2025 |
|  | 4 | 恩平市宝鸭仔灌区续建配套与节水改造工程 | 恩平市 |  | 完成可研 | 江门市农村水利治理规划 | 改造灌区干渠总长32.0 km，重建或加固渠系建筑物 20座 | 中型 | 新增灌面0.48万亩； 改善灌溉面积1.17万亩； 增节水量192万m3。 | 3000 | 0 | 3000 | 2022-2023 |
|  | 5 | 恩平市锦江源灌区创建项目 | 恩平市 |  | 完成可研 |  | 以恩平市锦江灌区、良西水库灌区、西坑水库灌区、宝鸭仔水库灌区及大坑灌区5宗中型灌区为基础，通过渠道工程、泵站提水工程等措施连通各个灌区，解决灌区水资源分布不平衡和田间工程渠道“最后一公里”问题。 |  | 恩平市锦江源大型灌区建成后覆盖恩平市10个镇（街）约33.5万亩耕地。 | 7550 | 0 | 7550 | 2023~2025 |
|  | 6 | 恩平市水网改造及灌区渠系连通工程 | 恩平市 |  | 完成可研 |  | 整修渠道933条，总长525.569km；排水渠清淤 46条，总长97.692km；新建巡渠路22条，总长72.728km；整修渠系建筑物15717座。 |  | 新增灌溉面积1.26万亩，恢复灌溉面积3.24万亩，改善灌溉面积31.79万亩，改善除涝面积1.85万亩。 | 98898 | 0 | 98898 | 2023~2025 |
|  | （二） | 农村水系综合治理 |  |  |  |  |  |  |  | 12500 | 0 | 12500 |  |
|  | 1 | 恩平市农村水系治理工程 | 恩平市 |  |  |  | 农村水系建设试点镇 |  |  | 3000 | 0 | 3000 | 2022-2023 |
|  | 2 | 茶山坑河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  |  | 江门市农村水利治理规划 | 清淤疏浚；农村污水处理工程、底泥处理工程；生态修复系统 |  | 保障水安全、改善水环境、修复水生态 | 500 | 0 | 500 | 2023 |
|  | 3 | 朗底水水环境综合治理工程 | 恩平市 |  |  | 江门市农村水利治理规划 | 清淤疏浚；农村污水处理工程、底泥处理工程；生态修复系统 |  | 保障水安全、改善水环境、修复水生态 | 500 | 0 | 500 | 2023 |
|  | 4 | 良西河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  |  | 江门市农村水利治理规划 | 清淤疏浚；农村污水处理工程、底泥处理工程；生态修复系统 |  | 保障水安全、改善水环境、修复水生态 | 500 | 0 | 500 | 2023 |
|  | 5 | 长安河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  |  | 江门市农村水利治理规划 | 清淤疏浚；农村污水处理工程、底泥处理工程；生态修复系统 |  | 保障水安全、改善水环境、修复水生态 | 500 | 0 | 500 | 2024 |
|  | 6 | 三山河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  |  | 江门市农村水利治理规划 | 清淤疏浚；农村污水处理工程、底泥处理工程；生态修复系统 |  | 保障水安全、改善水环境、修复水生态 | 500 | 0 | 500 | 2024 |
|  | 7 | 琅哥河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  |  | 江门市农村水利治理规划 | 清淤疏浚；农村污水处理工程、底泥处理工程；生态修复系统 |  | 保障水安全、改善水环境、修复水生态 | 500 | 0 | 500 | 2024 |
|  | 8 | 沙岗河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  |  | 江门市农村水利治理规划 | 清淤疏浚；农村污水处理工程、底泥处理工程；生态修复系统 |  | 保障水安全、改善水环境、修复水生态 | 500 | 0 | 500 | 2024 |
|  | 9 | 丹竹河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  |  | 江门市农村水利治理规划 | 清淤疏浚；农村污水处理工程、底泥处理工程；生态修复系统 |  | 保障水安全、改善水环境、修复水生态 | 500 | 0 | 500 | 2023 |
|  | 10 | 牛庙河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  |  | 江门市农村水利治理规划 | 清淤疏浚；农村污水处理工程、底泥处理工程；生态修复系统 |  | 保障水安全、改善水环境、修复水生态 | 500 | 0 | 500 | 2023 |
|  | 11 | 仙人河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  |  | 江门市农村水利治理规划 | 清淤疏浚；农村污水处理工程、底泥处理工程；生态修复系统 |  | 保障水安全、改善水环境、修复水生态 | 500 | 0 | 500 | 2023 |
|  | 12 | 公仔河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  |  | 江门市农村水利治理规划 | 清淤疏浚；农村污水处理工程、底泥处理工程；生态修复系统 |  | 保障水安全、改善水环境、修复水生态 | 500 | 0 | 500 | 2025 |
|  | 13 | 廉钩水水环境综合治理工程 | 恩平市 |  |  | 江门市农村水利治理规划 | 清淤疏浚；农村污水处理工程、底泥处理工程；生态修复系统 |  | 保障水安全、改善水环境、修复水生态 | 500 | 0 | 500 | 2025 |
|  | 14 | 太平河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  |  | 江门市农村水利治理规划 | 清淤疏浚；农村污水处理工程、底泥处理工程；生态修复系统 |  | 保障水安全、改善水环境、修复水生态 | 500 | 0 | 500 | 2023 |
|  | 15 | 良西农村水系综合治理工程 |  |  |  |  | 1、一河两岸综合治理 2、良西河河道治理；3、农村污水处理工程、底泥处理工程；4、生态修复系统、底部曝气系统、底泥改良工程、投放水生动植物。 |  |  | 3000 | 0 | 3000 | 2022-2023 |
|  | （三） | 中小河流治理工程 |  |  |  |  |  |  |  | 8412 | 0 | 8412 |  |
|  | 1 | 那吉河治理工程 | 恩平市 | 那吉镇 | 初设在编 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 治理河长13km | 小型 | 保护人口、保护耕地 | 3149 | 0 | 3149 | 2021-2022 |
|  | 2 | 三山河治理工程 | 恩平市 | 圣堂镇 | 初设在编 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 治理河长8km | 小型 | 保护人口、保护耕地 | 1867 | 0 | 1867 | 2021-2022 |
|  | 3 | 琅彁河治理工程 | 恩平市 | 君堂镇 | 初设在编 | 广东省中小河流治理（二期）实施方案 | 治理河长14km | 小型 | 保护人口、保护耕地 | 3396 | 0 | 3396 | 2022-2023 |
|  | （四） | 小水电站改造工程 |  |  |  |  |  |  |  | 11234 | 0 | 11234 |  |
|  | 1 | 恩平市乡村振兴农村小水电站改造工程 | 恩平市 |  |  |  | 试点恩平市智慧水电系统，建立智慧水电大数据，实现水电站远程监控，流域梯级调度，监控水电生态流量，对六个水电站进行升级改造。 |  |  | 11234 | 0 | 11234 | 2022-2023 |
| 五、推进智慧水利建设，强化智能融合 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 |  |
|  | （一） | 水利信息化体系建设 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 |  |
|  | 1 | 恩平市智慧水利项目 | 恩平市 |  |  |  | 提升水雨工情信息收集能力 |  |  | 5000 | 0 | 5000 |  |

备注：1.工作进展包括：规划、项目建议书、可研、初设。阶段：在编、在审、已审、已报、已批等；

2. 效益主要指：保护人口、保护耕地、新增供水能力、新增灌溉面积、改灌溉面积等。

附表2

恩平市水利发展“十四五”规划水利行业强监管项目表

| 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 行政区 | 项目内容 | 投资(万元) | 实施年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 7205 |  |
| 一、健全水法规制度体系 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
| 二、 强化江河湖泊监管 | 1 | 恩平市河道采砂监督管理 | 恩平市 | 河道采砂监督管理 | 200 | 2021-2025 |
|  | 2 | 恩平市河湖水域岸线规划 | 恩平市 | 恩平市辖区范围内主要河道的岸线规划 | 1000 | 2021-2022 |
| 三、节水和水资源监管 | 1 | 莲塘水生态流量管控 | 恩平市 | 确定控制断面及生态流量，制定生态流量监测布置方案，建立监测站点，制定生态流量管控方案 | 300 | 2023-2024 |
|  | 2 | 恩平市实施最严格水资源制度管理 | 恩平市 | 1.大坑灌区、宝鸭仔灌区、良西灌区取用水评估报告项目；2.恩平节水型载体建设项目；3.恩平市供水水库水质监测项目。 | 1000 | 2021-2025 |
|  | 3 | 恩平市地下水监测 | 恩平市 | 计划在全市地下水监测重点地区钻井布设15个监测点，开展地下水监测工作。 | 200 | 2023 |
|  | 4 | 恩平市应急备用水源调度和管理方案编制 | 恩平市 | 开展各已建备用水源应急供水能力的调查摸底工作。在现有备用水源基础上进行挖潜改造，制定应急备用水源管理方案，科学合理调度和管理，增强应急供水能力。 | 100 | 2022 |
| 四、水利工程监管 | 1 | 恩平市小型水库安全运行管理标准化建设 | 恩平市 | 制作标识标牌、坝容坝貌提升、档案管理、安装水位尺及汛限水位标识、补充防汛物资、三要素建设、渗流量监测、工程维修养护、白蚁防治和物业化管理等 | 3500 | 2021-2025 |
| 五、水土保持监管 | 1 | 恩平市水土保持目标责任制考核第三方服务项目 | 恩平市 | 对恩平市治理图斑进行处理、上传；对全市生产建设项目进行摸排、日常检查。 | 300 | 2021-2025 |
| 六、水安全风险防控 | 1 | 恩平市洪水干旱灾害防治规划 | 恩平市 | 编制恩平市洪水干旱灾害防治规划 | 200 | 2023 |
|  | 2 | 恩平市城市超标准洪水应急预案 | 恩平市 | 编制恩平市城市超标准洪水应急预案 | 30 | 2023 |
|  | 3 | 恩平市重要河流超标准洪水应急预案 | 恩平市 | 编制恩平市重要河流超标准洪水应急预案 | 30 | 2023 |
|  | 4 | 恩平市水旱灾害风险普查 | 恩平市 | 开展恩平市水旱灾害风险普查 | 300 | 2021-2022 |
|  | 5 | 恩平市水利防汛防旱工作预案 | 恩平市 | 编制恩平市水利防汛防旱工作预案 | 15 | 2023 |
|  | 6 | 恩平市山洪灾害防御工作预案 | 恩平市 | 编制恩平市山洪灾害防御工作预案 | 30 | 2023 |
| 七、执法监管 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

附表3

恩平市水利发展“十四五”规划改革举措及政策措施表

| 类型 | 序号 | 名称 | 行政区 | 主要内容 | 计划投资(万元) | 实施年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 1700 |  |
| 一、河长制湖长制 | 1 | 恩平市河湖管护工作 | 恩平市 | 加强日常巡查监管。持续深入推进河湖“清四乱”“五清”常态化规范化；确保全市河湖保洁清漂全覆盖。 | 1000 | 2021-2025 |
| 二、国家节水行动 | 1 | 恩平市节水型社会达标建设 | 恩平市 | 最严格水资源管理制度、水资源消耗总量和强度双控行动确定的控制指标全部达到年度目标要求，完成县域节水型社会达标建设 | 700 | 2024-2025 |
| 三、水权水价水市场改革 | 1 | 推进水权水价水市场改革 | 恩平市 | 以上级政策为指导，开展水资源税费改革，推动完善水价形成机制，探索建立多元化的水生态补偿机制，积极稳妥推进水权改革，促进水资源有偿使用和水生态环境保护 |  | 2021-2025 |
| 四、水利“放管服” | 1 | 深化水利“放管服” | 恩平市 | 推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，促进市场公平竞争；进一步推进投资项目涉水审批改革，清理精简审批核准等事项，优化审批审核程序。 |  | 2021-2025 |
| 五、推动产权改革，提升水利工程管理效能 | 1 | 水利工程管理处等重点水利工程管理体制改革 | 恩平市 | 开展重点水利工程管理体制改革工作，探索推进水利工程管理处管理功能、资产效用功能分离的模式。 |  | 2021-2025 |
| 六、深化水利投融资机制改革 | 1 | 水利投融资机制改革 | 恩平市 | 进一步完善以公共财政投入为主、金融政策支持、社会资本参与的水利投融资机制，拓宽水利投融资来源渠道，优化水利投融资结构。 |  | 2021-2025 |
| 七、行业能力建设 | 1 | 健全人才培养引进机制 | 恩平市 | 结合基层水利人才队伍实际，以吸引优秀人才服务基层水利事业为重点，采取多种形式实施人才引进工作。 |  | 2021-2025 |

附表4

恩平市水利发展“十四五”规划项目分期投资表

| 大类 | 序号 | 项目名称 | 项目市（区） | 所在镇街 | “十四五”计划投资（万元） | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规划投资总计 |  |  |  | 432311 | 23242 | 39351 | 130392 | 119502 | 119824 |
| A | 补短板投资合计 |  |  |  | 423406 | 21392 | 37401 | 128587 | 117802 | 118224 |
| 一、 | 实施防洪提升工程，保障防洪安全 |  |  |  | 86621 | 0 | 9450 | 26746 | 24134 | 26291 |
|  | （一） | 病险水库除险加固 |  |  | 1000 | 0 | 700 | 300 | 0 | 0 |
|  | 1 | 寮洞水库 | 恩平市 | 君堂镇 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 鹤咀水库 | 恩平市 | 大田镇 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 佛仔迳水库 | 恩平市 | 那吉镇 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | 崩潭龙水库 | 恩平市 | 大槐镇 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | 独汪水库 | 恩平市 | 大槐镇 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | 罗汉山水库 | 恩平市 | 沙湖镇 | 100 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 |
|  | 7 | 石梯水库 | 恩平市 | 那吉镇 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
|  | （二） | 病险水闸除险加固 |  |  | 38993 | 0 | 8750 | 15514 | 7961 | 6768 |
|  | 1 | 东成水闸重建工程 | 恩平市 | 东成镇 | 9500 | 0 | 4750 | 4750 | 0 | 0 |
|  | 2 | 横板水闸重建工程 | 恩平市 | 横陂镇 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
|  | 3 | 蓝田水闸除险加固工程 | 恩平市 | 横陂镇 | 7193 | 0 | 3000 | 3000 | 1193 | 0 |
|  | 4 | 江北水闸除险加固工程 | 恩平市 | 大田镇 | 3500 | 0 | 0 | 1166 | 1167 | 1167 |
|  | 5 | 沙湖水闸除险加固工程 | 恩平市 | 沙湖镇 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 6 | 安坎水闸除险加固工程 | 恩平市 | 沙湖镇 | 3500 | 0 | 0 | 1166 | 1167 | 1167 |
|  | 7 | 金贵水闸除险加固工程 | 恩平市 | 沙湖镇 | 2300 | 0 | 0 | 766 | 767 | 767 |
|  | 8 | 吉安水闸除险加固工程 | 恩平市 | 圣堂镇 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 9 | 月水水闸除险加固工程 | 恩平市 | 良西镇 | 1500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
|  | 10 | 三山水闸除险加固工程 | 恩平市 | 圣堂镇 | 2000 | 0 | 0 | 666 | 667 | 667 |
|  | 11 | 阵湾水陂（水闸）除险加固工程 | 恩平市 |  | 1500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
|  | （三） | 治涝工程 |  |  | 10178 | 0 | 0 | 0 | 5089 | 5089 |
|  | 1 | 恩平市太平西园围涝区 | 恩平市 |  | 2554 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 1277 |
|  | 2 | 恩平市君堂围涝区 | 恩平市 |  | 4120 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 2060 |
|  | 3 | 恩平市圣堂涝区 | 恩平市 |  | 1497 | 0 | 0 | 0 | 748 | 749 |
|  | 4 | 恩平市沙湖涝区 | 恩平市 |  | 2007 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 1003 |
|  | （四） | 海堤工程建设 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 |
|  | 1 | 洪滘海堤达标加固二期工程 | 恩平市 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 |
|  | （五） | 江堤加固 |  |  | 32800 | 0 | 0 | 10932 | 10934 | 10934 |
|  | 1 | 金贵围堤防加固工程 | 恩平市 | 沙湖镇 | 8850 | 0 | 0 | 2950 | 2950 | 2950 |
|  | 2 | 君堂联围堤防加固工程 | 恩平市 | 君堂镇 | 7500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 |
|  | 3 | 太平围堤防加固工程 | 恩平市 | 君堂镇 | 7850 | 0 | 0 | 2616 | 2617 | 2617 |
|  | 4 | 飞机洞围堤防加固工程 | 恩平市 | 圣堂镇 | 8600 | 0 | 0 | 2866 | 2867 | 2867 |
|  | （六） | 山洪灾害防治 |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
|  | 1 | 恩平市山洪灾害群防群策体系建设 | 恩平市 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 二、 | 强化节水和水资源合理配置，保障用水需求 |  |  |  | 86108 | 2500 | 800 | 24692 | 24692 | 30424 |
|  | （一） | 供水保障 |  |  | 86108 | 2500 | 800 | 24692 | 24692 | 30424 |
|  | 1 | 恩平市农村集中供水全覆盖或提质增效工程 | 恩平市 |  | 39030 | 2500 | 800 | 9000 | 12000 | 14730 |
|  | 2 | 恩平市镇海湾区供水工程 | 恩平市 |  | 47078 | 0 | 0 | 15692 | 15692 | 15694 |
| 三、 | 实施生态环境修复，建设健康美丽幸福河湖 |  |  |  | 91132 | 11993 | 6107 | 25932 | 23783 | 23317 |
|  | （一） | 碧道工程建设 |  |  | 10133 | 8993 | 380 | 380 | 380 | 0 |
|  | 1 | 江门市碧道建设工程(恩平市段) | 恩平市 |  | 10133 | 8993 | 380 | 380 | 380 | 0 |
|  | （二） | 河湖生态保护与修复治理 |  |  | 80999 | 3000 | 5727 | 25552 | 23403 | 23317 |
|  | 1 | 江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)恩平项目区 | 恩平市 |  | 11335 | 3000 | 3527 | 2497 | 1248 | 1063 |
|  | 2 | 江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(二期)恩平项目区 | 恩平市 |  | 2000 | 0 | 200 | 500 | 600 | 700 |
|  | 3 | 那吉河流域生态清洁型小流域综合治理工程 | 恩平市 |  | 3000 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
|  | 4 | 恩平市锦江河综合治理工程 | 恩平市 |  | 64464 |  |  | 21555 | 21555 | 21554 |
| 四、 | 夯实农村水利基础，支持乡村振兴 |  |  |  | 154545 | 6399 | 19044 | 49717 | 41693 | 37692 |
|  | （一） | 灌区续建配套节水改造 |  |  | 122399 | 2513 | 3518 | 39983 | 39693 | 36692 |
|  | 1 | 恩平市西坑灌区二期续建配套与节水改造工程 | 恩平市 |  | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
|  | 2 | 恩平市良西灌区续建配套与节水改造工程 | 恩平市 |  | 4531 | 2513 | 2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 恩平市大坑灌区续建配套与节水改造工程 | 恩平市 |  | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 1210 |
|  | 4 | 恩平市宝鸭仔灌区续建配套与节水改造工程 | 恩平市 |  | 3000 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
|  | 5 | 恩平市锦江源灌区创建项目 | 恩平市 |  | 7550 |  |  | 2517 | 2517 | 2516 |
|  | 6 | 恩平市水网改造及灌区渠系连通工程 | 恩平市 |  | 98898 |  |  | 32966 | 32966 | 32966 |
|  | （二） | 农村水系综合治理 | 恩平市 |  | 12500 | 0 | 4000 | 5500 | 2000 | 1000 |
|  | 1 | 恩平市农村水系治理工程 | 恩平市 |  | 3000 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
|  | 2 | 茶山坑河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
|  | 3 | 朗底水水环境综合治理工程 | 恩平市 |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
|  | 4 | 良西河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
|  | 5 | 长安河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
|  | 6 | 三山河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
|  | 7 | 琅哥河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
|  | 8 | 沙岗河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
|  | 9 | 丹竹河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
|  | 10 | 牛庙河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
|  | 11 | 仙人河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
|  | 12 | 公仔河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  | 13 | 廉钩水水环境综合治理工程 | 恩平市 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  | 14 | 太平河水环境综合治理工程 | 恩平市 |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
|  | 15 | 良西农村水系综合治理工程 | 恩平市 |  | 3000 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
|  | （三） | 中小河流治理工程 |  |  | 8412 | 3886 | 3526 | 1000 | 0 | 0 |
|  | 1 | 那吉河治理工程 | 恩平市 | 那吉镇 | 3149 | 2519 | 630 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 三山河治理工程 | 恩平市 | 圣堂镇 | 1867 | 1367 | 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 琅彁河治理工程 | 恩平市 | 君堂镇 | 3396 | 0 | 2396 | 1000 | 0 | 0 |
|  | （四） | 小水电站改造工程 |  |  | 11234 | 0 | 8000 | 3234 | 0 | 0 |
|  | 1 | 恩平市乡村振兴农村小水电站改造工程 | 恩平市 |  | 11234 | 0 | 8000 | 3234 | 0 | 0 |
| 五、 | 加强水利信息化建设，提升水利智慧化水平 |  |  |  | 5000 | 500 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
|  | （一） | 水利信息化体系建设 |  |  | 5000 | 500 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
|  | 1 | 恩平市智慧水利项目 |  |  | 5000 | 500 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| B | 强监管项目合计 |  |  |  | 7205 | 1650 | 1750 | 1605 | 1200 | 1000 |
| 一、 | 健全水法规制度体系 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、 | 强化江河湖泊监管 |  |  |  | 1200 | 540 | 540 | 40 | 40 | 40 |
|  | 1 | 恩平市河道采砂监督管理 | 恩平市 |  | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 恩平市河湖水域岸线规划 | 恩平市 |  | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 三、 | 强化水资源监管 |  |  |  | 1600 | 200 | 300 | 500 | 400 | 200 |
|  | 1 | 莲塘水生态流量管控 | 恩平市 |  | 300 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 |
|  | 2 | 恩平市实施最严格水资源制度管理 | 恩平市 |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | 3 | 恩平市地下水监测 | 恩平市 |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
|  | 4 | 恩平市应急备用水源调度和管理方案编制 | 恩平市 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 四、 | 水利工程监管 |  |  |  | 3500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  | 1 | 恩平市小型水库安全运行管理标准化建设 | 恩平市 |  | 3500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 五、 | 水土保持监管 |  |  |  | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 1 | 恩平市水土保持目标责任制考核第三方服务项目 | 恩平市 |  | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 六、 | 水安全风险防控 |  |  |  | 605 | 150 | 150 | 305 | 0 | 0 |
|  | 1 | 恩平市洪水干旱灾害防治规划 | 恩平市 |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
|  | 2 | 恩平市城市超标准洪水应急预案 | 恩平市 |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
|  | 3 | 恩平市重要河流超标准洪水应急预案 | 恩平市 |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
|  | 4 | 恩平市水旱灾害风险普查 | 恩平市 |  | 300 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | 恩平市水利防汛防旱工作预案 | 恩平市 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|  | 6 | 恩平市山洪灾害防御工作预案 | 恩平市 |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 七、 | 执法监管 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 改革举措及政策项目合计 |  |  |  | 1700 | 200 | 200 | 200 | 500 | 600 |
| 一、 | 河长制湖长制 |  |  |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | 1 | 恩平市河湖管护工作 | 恩平市 |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 二、 | 国家节水行动 |  |  |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 |
|  | 1 | 恩平市节水型社会达标建设 | 恩平市 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 |
| 三、 | 水权水价水市场改革 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、 | 水利“放管服” |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、 | 推动产权改革，提升水利工程管理效能 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六、 | 深化水利投融资机制改革 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七、 | 行业能力建设 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |