附件2

恩平市2017年十件民生实事进展情况

| 序号 | 事 项 |  | 责任 单位 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保障底线民生。 | （1）进一步提高6项底线民生保障补助标准。城镇补差不低于457元，农村补差不低于206元。农村五保供养标准各地不低于当地2016年农村居民人均可支配收入的70%。提标后孤儿供养标准实现集中供养1540元/人/月、分散供养900元/人/月。医疗救助对象政策范围内住院自付费用医疗救助比例达到80%以上。困难残疾人生活补贴为1800元/人/年、重度残疾人为2400元/人/年。城乡居保基础养老金最低标准由原来的每人每月110元提高至每人每月120元。 | 民政局 财政局 | 吴炎稂 张儒相 | 已完成。 1.从2017年1月起，城镇低保补差标准月人均提高到457元，农村低保补差标准月人均提高到206元。2017年度五保对象基本生活标准提高到11520元。 2.2016年9月提高城乡低保对象住院自付费用救助比例到80%。 3.2017年2月，孤儿供养标准实现集中供养1540元/人/月、分散供养900元/人/月。从2017年1月起，困难残疾人生活补贴已按1800元/人/年、重度残疾人按2400元/人/年发放。 4.城乡居保基础养老金从2017年1月起已调整至每人每月120元。 |
| 1 | 保障底线民生。 | （2）完善残疾人社区康园网络建设，每个镇（街）至少建立1个社区康园中心。 | 残 联 各镇（街） | 陈俊杰 党（工）委书记 | 已完成。6个有建设任务的镇已全面完成社区康园中心建设，共投入资金263万元，其中新建4个，改建2个。 |
|  |  | （3）扶持100户困难残疾人家庭发展生产和自主创业。 | 残 联 | 陈俊杰 | 已完成。已筹集资金55万元，扶持110户困难残疾人家庭发展生产和自主创业。 |
| 2 | 统筹精准扶贫。 | 建立稳定的村级公共服务管理和资源管护考核奖补机制，村委会年集体收入进一步提高至18万元以上，当年30%贫困户实现脱贫。 | 农业局（扶贫办） 财政局 民政局 各镇（街） | 余汉忠 张儒相 吴炎稂 党（工）委书记 | 已完成。继续实行村级基本公共服务均等化补助和资源激励型财政补贴政策和考核奖补机制。已按上级要求下拨资金，2017年村委会收入已全部达到18万元以上。325户贫困户实现脱贫（当年35%）。 |
| 3 | 提升基层服务。 | （1）统筹推进“邑家园”与农村基层公共服务平台建设，实现服务就在“家门口”。规范和完善镇（街）枢纽型“邑家园”建设，推进全市邑家园的信息化建设，将“邑门式”服务系统延伸到村（社区）公共服务站，实现“邑家园”全覆盖。 | 民政局 组织部 财政局 科工商务局 各镇（街） | 吴炎稂 余达明 张儒相 梁春光 党（工）委书记 | - 已完成。全市174个村（社区）公共服务站已全面完成改造升级，服务事项、服务水平扩容提速,覆盖率100%。已对全市村（社区）公共服务站原有76项服务事项进行梳理，并增加至108项。已编制公共服务权责清单和服务事项目录，丰富了村（社区）公共服务站的政务服务类、村级组织运作类和生产生活服务类等服务内容。 |
| 3 | 提升基层服务。 | （2）建立居家养老服务设施长效运作机制，实现居家养老服务全覆盖。新增养老床位100张。推动“银龄安康行动”（老年人意外伤害险）工作。加大对“银龄安康行动”（老年人意外伤害险）工作的推动力度，投保覆盖率达50%以上，争取达到60%。 | 民政局 各镇（街） | 吴炎稂 党（工）委书记 | 已完成。居家养老服务设施已实现全覆盖。新增养老床位132张。已印发《关于下达目标任务深入推进“银龄安康行动”有关工作的通知》，召开全市民政工作会议，全面铺开“银龄安康行动”，投保覆盖率70.8%。 |
| 4 | 促进教育提质。 | ▲（1）着力解决城区学位不足问题，落实江门市“三二一”工程，规划建设一所城区小学，扩建恩城一小城西校区和年乐学校。新城区小学完成征地工作和规划建设方案，启动校舍、运动场及校园环境建设，完成年度投资1500万元。 | 教育局 财政局 国土资源局 规划局 恩城街道办 | 莫平福 张儒相 吴庭富 张 帆 岑儒确 | 已完成。 - 1.冯如小学（新城区小学）：已完成投资1830万元，完成年度投资总额122%。教学楼2已完成主体封顶。校园场地建设项目（运动场、围墙、河堤等）正在开展公告招投标。 - 2.一小城西校区：综合教学楼已完成验收。综合办公楼及专业楼主体准备封顶，正在开展墙体砌砖施工。 3.年乐学校：主体已封顶，正在开展墙体砌砖、天棚抹灰施工。 |
| 4 | 促进教育提质。 | ▲（2）推进中小校舍基础设施建设，完成年度投资3375万元。启动中等职业技术学校学生宿舍和华侨中学学生宿舍建设。推进方寿林中小学生综合实践基地（一期）建设，加快学生宿舍楼、师生食堂、方国樑楼、运动场改造等项目建设。 | 教育局 财政局 牛江镇 | 莫平福 张儒相 冯亮稂 | 已完成。 1.中小校舍基础设施建设已完成投资3375万元，完成年度投资总额100%。 2.中等职业技术学校学生宿舍楼已完成立项、绿化审批、规划许可、消防审核等前期工作。已完成三通一平。 3.华侨中学学生宿舍楼已进场动工，已完成宿舍楼三层及围墙建设。 4.方寿林中小学综合实践基地方国樑楼已完成基础梁、桩承台施工；运动场正在平整跑道；学生宿舍楼正在办理合同签订、报建等手续；食堂已完成建设方案、可行性研究报告等工作。 |
| 5 | 推进就业创业。 | 全市城镇新增就业6257人以上，城镇失业人员再就业3905人，应届高校毕业生就业率达到91%以上。 | 人社局 | 吴先进 | 已完成。全市城镇新增就业6257人以上，城镇失业人员再就业3905人,应届高校毕业生就业率94.5%。 |
| 6 | 打造卫生强市。 | （1）实施“医联体”管理，建设区域卫生计生信息平台，带动健康大数据服务。 | 卫计局 | 何玉清 | 已完成。 1.恩平市人民医院与沙湖镇中心卫生院，江门市五邑中医院恩平分院与大槐镇中心卫生院行已进行一体化管理。 2.大槐镇中心卫生院现址标准化建设工程已全部完成，易址迁建工程已动工建设。市人民医院沙湖分院科室改造及远程会诊中心建设工程已全部完成。人员配备已符合二级医院的建设标准。实行总院分院大型医疗设备资源共享，开展互联网+医疗远程会诊，目前两家分院医疗设备正在办理采购手续。区域卫生计生信息平台目前已完成招标工作，已签订合同。 |
|  |  | （2）落实分级诊疗、基层首诊、双向转诊。完善镇级卫生院标准化建设，实现基层三级医疗卫生机构全覆盖。 | 卫计局 各镇（街） | 何玉清 党（工）委书记 | 已完成。我市全面推进我市分级诊疗工作的开展，基本建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度。 |
| 6 | 打造卫生强市。 | ▲（3）开工建设新妇幼保健院综合大楼。完成年度投资1500万元，2月完成工程设计，4月完成审图、工程预算，5月完成施工招标、监理招标，6月动工建设。 | 卫计局 | 何玉清 | 已完成。已完成投资2051万元，完成年度投资总额136.7%。综合大楼主体已于2017年12月封顶。 |
|  |  | （4）提高国家基本公共卫生服务项目经费至人均50元。 | 卫计局 财政局 | 何玉清 张儒相 | 已完成。已落实基本公共卫生服务项目经费至人均50元，资金已到位。 |
| 7 | 加强环境整治。 | （1）加大水环境综合整治力度，重点推进公仔河、仙人河、莲塘河整治。 | 环保局 水务局 城管局 恩城街道办 | 袁保民 何辉明 任卫康 岑儒确 | 已完成。已对3条河沿岸工业源开展全面排查，督促工业企业落实污染治理主体责任，确保污染物稳定达标排放，并按计划定期对河水水质进行监测。 |
|  |  | ▲（2）完成城区生活污水处理厂二期工程建设，完成年度投资2000万元。 | 城管局 | 任卫康 | 已完成。已完成投资2000万元，完成年度投资总额100%。已完成所有工程建设，正在办理竣工验收和试运行手续。 |
| 7 | 加强环境整治。 | ▲（3）加快村镇污水处理设施建设，完成建设示范县任务。推进东成镇、良西镇、牛江镇、大田镇、圣堂镇污水处理厂及配套管网工程建设，完成年度投资3260万元。建设公仔河、仙人河截污支管，城镇污水处理设施项目3个、农村污水处理设施220个，日处理污水规模0.581万吨，管网14.8公里，完成年度投资10305万元。全市城镇污水处理率达到80%。 | 住建局 国土资源局 环保局 水务局 规划局 各镇（街） | 陈德耀 吴庭富 袁保民 何辉明 张 帆 党（工）委书记 | 已完成。 1.东成、圣堂、良西、大田、牛江五个镇级污水处理厂及配套管网工程已完成投资3516万元，完成年度投资总额107.9%。厂区和管网已全部完成建设。 2.农村污水处理设施项目已完成投资10350万元，完成年度投资总额100%。横陂、那吉、大槐镇污水处理厂厂区和管网工程已完成建设。仙人河、公仔河6.6公里截污管网已完成建设。220个农村污水处理点已完成建设。 3.君堂镇污水处理厂建设项目总投资3123万元，项目已建成，正在试运行。 4.我市中心城区生活污水处理率为95%。 |
|  |  | （4）农村生活垃圾有效处理率和村庄保洁覆盖率达100%。 | 住建局 城管局 供销社 各镇（街） | 陈德耀 任卫康 吴树强 党（工）委书记 | 已完成。已建成镇级垃圾中转站10个，已全面完善“一镇一站、一村（自然村）一点”建设，实现全市农村生活垃圾收运设施全覆盖。已有8个镇（街）通过政府购买社会公共服务方式，将清运工作外包给企业经营。农村生活垃圾有效处理率和村庄保洁覆盖率达100%。 |
| 8 | 建设公园城市。 | （1）新（改）建21个村居公园，建成2个镇级公园，新增1个森林公园。推进响水龙潭森林公园建设，完成园路、登山道、涉水桥及简易休息场建设。 | 城管局 林业局 财政局 规划局 各镇（街） | 任卫康 朱明君 张儒相 张 帆 党（工）委书记 | 已完成。已完成21个村居公园、2个镇级公园建设，响水龙潭森林公园（一期）建设工程已完成。 |
|  |  | （2）完成饮用水源水库商品林调整5718亩。生态公益林面积占林业用地比重提升至37%。争取完成响水龙潭省级森林公园可行性研究报告并通过省级论证。 | 林业局 财政局 各镇（街） | 朱明君 张儒相 党（工）委书记 | 已完成。已完成牛江、大田、沙湖等镇饮用水源水库第一重山商品林调整6058亩。我市各级生态公益林面积占林业用地比重已提升至45%。响水龙潭省级森林可行性研究报告已基本完成，已完成专家论证。 |
|  |  | （3）完成实验中学至大田石山段长堤慢道建设。 | 城管局 恩城街道办 大田镇 | 任卫康 岑儒确 冯锡谋 | 已完成。已完成实验中学至大田石山段长堤慢道建设8745米。 |
| 9 | 改善农村生活环境。 | （1）推进牛江镇新农村连片示范建设。 | 农业局 财政局 牛江镇 | 余汉忠 张儒相 冯亮稂 | 已完成。已完成《恩平市新农村连片示范建设工程规划设计（2015-2020）》。牛江镇高联村和莲华村已基本完成主体村建设，马龙塘村开展主体村建设。已组织申报江门市级名村2条、示范村2条。 |
|  |  | （2）新增开展11条行政村村庄整治。 | 住建局 各镇（街） | 陈德耀 党（工）委书记 | 已完成。已投入244万元对11条行政村进行路灯安装、危房改造、改水、厕所改造。 |
|  |  | （3）建设新农村公路10公里。 | 交通运输局 各镇（街） | 岑仲纯 党（工）委书记 | 已完成。已完成建设新农村公路10公里。 |
|  |  | ▲（4）基本完成锦江灌区续建配套与节水改造工程建设。累计改造渠道95.93公里，新建或加固建筑物319座，完成投资4662万元。 | 水务局 财政局 各镇（街） | 何辉明 张儒相 党（工）委书记 | 已完成。累计完成渠道95.93公里，加固建筑物319座，完成投资4700万元。 |
|  |  | ▲（5）推进村村通自来水工程建设，解决7.4万人农村饮水问题，建设供水管网38公里。 | 水务局 财政局 各镇（街） | 何辉明 张儒相 党（工）委书记 | 已完成。已完成投资7700万元，解决7.4万人饮水，建设管网38公里。 |
| 10 | 加快交通基础建设。 | ▲（1）推进高铁客运站场路建设。完成项目前期工作并动工建设，完成年度投资5000万元。 | 资产办 国土资源局 交通运输局 规划局 东成镇 | 黎欣凡 吴庭富 岑仲纯 张 帆 郑伟潮 | 基本完成。已完成投资5100万元，完成年度投资总额102%。已完成环评、水保、立项等前期工作，正在开展土地预审技术服务、线路红线放样测量等工作。 |
|  |  | （2）启动飞马大桥重建。 | 城管局 财政局 交通运输局 规划局 恩城街道办 君堂镇 | 任卫康 张儒相 岑仲纯 张 帆 岑儒确 赖坚锋 | 已完成。《工可》报告已通过，已正式开展飞马大桥重建前期工作。 |
|  |  | （3）抓好杨金线、平沙线、马稔线、牛良线（福坪大桥）等县乡道建设。杨金线11月动工建设，开展路基桥涵施工，完成年度投资500万元。平沙线开展路基桥涵施工，完成年度投资500万元。马稔线开展路面大修，完成年度投资935万元。牛良线（福坪大桥）完成桥梁建设。启动君堂大桥重建。 | 交通运输局 财政局 相关镇（街） | 岑仲纯 张儒相 党（工）委书记 | 基本完成。杨金线正在开展征地拆迁。平沙线工程已完成投资500万元，完成年度投资总额100%，正进行施工图设计报批。马稔线大修工程已完成投资935万元，完成年度投资总额100%，已完工。牛良线福坪桥已完成桩基施工。君堂大桥重建已动工。 |

注：1.同一项目有多个责任单位的，排在第一位的为牵头单位；

2.带▲号的为江门市重点项目。